Daily Meeting - Sprint 3

**Sistema de Gestión de Incidencias IT**

**Información General:**

**Fecha: miercoles, 27 de Agosto**

**Hora: 9:00 - 9:15 AM**

**Objetivo del día: Integración frontend-backend y desarrollo de autenticación**

**Lugar: Reunión virtual (Google Meet/Zoom)**

**Asistentes**

- Diego Inostroza (Facilitador)

- Benjamín Barrera

- Juan Santander

**Resumen de Progress Update**

**Diego Inostroza**

**Qué hice ayer:**

* Actualizar documentación con avances del día 1
* Verificar resolución de bloqueos de acceso a BD
* Preparar estructuras para Sprint Review y Retrospectiva
* Revisar y consolidar avances para reporte de progreso

**Qué haré hoy:**

* Revisar estado de los endpoints de API
* Coordinar la integración entre frontend y backend
* Actualizar el Excel de seguimiento con los avances
* Preparar el plan para las pruebas de integración

**Bloqueos:**

Ninguno identificado al momento

**Benjamín Barrera**

**Qué hice ayer:**

* Completar modelo de datos con relaciones y constraints (T-05 - COMPLETADO)
* Desarrollar esquema inicial de autenticación (HU-06 - 60%)
* Crear API básica para gestión de usuarios
* Probar conexión frontend-backend con Juan

**Qué haré hoy:**

* Terminar el desarrollo de la autenticación (HU-06 - 100%)
* Crear endpoints para la gestión de tickets (HU-01 backend)
* Documentar los endpoints para que Juan los utilice
* Realizar pruebas unitarias de los endpoints

**Bloqueos:**

* **RESUELTO:** Endpoints de API definidos y en desarrollo

**Juan Santander**

**Qué hice ayer (preparación):**

* Implementar formulario funcional de creación de tickets (HU-01 - 80%)
* Desarrollar vista dinámica de listado de tickets (HU-02 - 70%)
* Integrar con API de Benjamin para datos reales
* Realizar pruebas de usabilidad básicas

**Qué haré hoy:**

* Terminar la integración con los endpoints de tickets (HU-01 - 100%)
* Completar la vista de listado de tickets (HU-02 - 100%)
* Realizar pruebas de integración con las APIs
* Comenzar a trabajar en el cambio de estado de tickets (HU-07)

**Bloqueos:**

* **RESUELTO:** Endpoints de API recibidos y en uso

**Acuerdos y Compromisos del Día**

**Decisiones Tomadas**

1. **Integración frontend-backend:** Hoy se realizarán pruebas de integración completas

2. **Próxima sync técnica:** Hoy 3:00 PM (Benjamin + Juan) para revisar integración

3. **Próxima daily:** Jueves 28 Ago 2025, 9:00 AM

4. **Meta del día:** Tener autenticación funcionando y tickets creados/listados

**Metas del Día**

* **Benjamin:** Autenticación 100% funcional y endpoints de tickets listos
* **Juan:** Formulario de tickets y listado 100% integrados con backend
* **Diego:** Seguimiento de integración y documentación actualizada

**Compromisos Específicos**

* Benjamin tendrá la autenticación funcionando para las 3:00 PM
* Juan tendrá el formulario y listado completamente integrados para las 5:00 PM
* Diego actualizará el Excel y documentación con los avances para mañana

**Bloqueos a Escalar**

Ninguno

**Métricas del Sprint (Estado Actual)**

* **Tareas completadas:** 2/7 (29%) - T-04 y T-05 COMPLETADOS
* **Tareas en progreso:** 3/7 (43%) - HU-06, HU-01, HU-02
* **Días transcurridos:** 3/10 (30%)
* **Bloqueos activos:** 0
* **Horas trabajadas acumuladas:** 26 horas

**Documento elaborado por:** Diego Inostroza

**Fecha de elaboración:** 27 de Agosto 2025, 9:20 AM

**Próxima revisión:** Daily Meeting #4 - Jueves 28 de Agosto 2025, 9:00 AM