Daily Meeting - Sprint 4

**Sistema de Gestión de Incidencias IT**

**Información General:**

**Fecha: Jueves, 28 de Agosto**

**Hora: 9:00 - 9:15 AM**

**Objetivo del día: Completar autenticación y funcionalidad de tickets, avanzar en asignación y cambio de estado**

**Lugar: Reunión virtual (Google Meet/Zoom)**

**Asistentes**

- Diego Inostroza (Facilitador)

- Benjamín Barrera

- Juan Santander

**Resumen de Progress Update**

**Diego Inostroza**

**Qué hice ayer:**

* Revisar estado de los endpoints de API
* Coordinar la integración entre frontend y backend
* Actualizar el Excel de seguimiento con los avances
* Preparar el plan para las pruebas de integración

**Qué haré hoy:**

* Revisar el estado de la autenticación y la integración
* Actualizar la documentación con los avances
* Preparar el plan para las siguientes tareas (HU-03 y HU-07)
* Coordinar las pruebas de integración

**Bloqueos:**

Ninguno identificado al momento

**Benjamín Barrera**

**Qué hice ayer:**

* Terminar el desarrollo de la autenticación (HU-06 - 100%)
* Crear endpoints para la gestión de tickets (HU-01 backend - 100%)
* Documentar los endpoints
* Realizar pruebas unitarias de los endpoints

**Qué haré hoy:**

* Comenzar a desarrollar la asignación de tickets (HU-03)
* Revisar y ajustar los endpoints según feedback de Juan
* Realizar pruebas de integración con el frontend

**Bloqueos:**

Ninguno

**Juan Santander**

**Qué hice ayer (preparación):**

* Terminar la integración con los endpoints de tickets (HU-01 - 100%)
* Completar la vista de listado de tickets (HU-02 - 100%)
* Realizar pruebas de integración con las APIs
* Comenzar a trabajar en el cambio de estado de tickets (HU-07 - 30%)

**Qué haré hoy:**

* Avanzar en el cambio de estado de tickets (HU-07 - 70%)
* Realizar pruebas de integración con la autenticación
* Ajustar el frontend según feedback de Benjamin

**Bloqueos:**

Ninguno

**Acuerdos y Compromisos del Día**

**Decisiones Tomadas**

**1.** **Autenticación y tickets funcionales:** Se consideran completos HU-06, HU-01 y HU-02

**2.** **Próximo foco:** Asignación de tickets (HU-03) y cambio de estado (HU-07)

**3.** **Próxima sync técnica:** Hoy 11:00 AM (Benjamin + Juan) para revisar HU-07

**4.** **Próxima daily:** Viernes 29 Ago 2025, 9:00 AM

**Metas del Día**

* **Benjamin:** Tener HU-03 (asignación de tickets) al 50%
* **Juan:** Tener HU-07 (cambio de estado de tickets) al 70%
* **Diego:** Documentación actualizada y plan para finalizar el sprint

**Compromisos Específicos**

* Benjamin tendrá la asignación de tickets en desarrollo para las 5:00 PM
* Juan tendrá el cambio de estado de tickets en un 70% para las 5:00 PM
* Diego actualizará el Excel y documentación con el progreso para mañana

**Bloqueos a Escalar**

Ninguno

**Métricas del Sprint (Estado Actual)**

* **Tareas completadas:** 5/7 (71%) - T-04, T-05, HU-06, HU-01, HU-02 COMPLETADOS
* **Tareas en progreso:** 2/7 (29%) - HU-03, HU-07
* **Días transcurridos:** 4/10 (40%)
* **Bloqueos activos:** 0
* **Horas trabajadas acumuladas:** 35 horas

**Documento elaborado por:** Diego Inostroza

**Fecha de elaboración:** 28 de Agosto 2025, 9:20 AM

**Próxima revisión:** Daily Meeting #5 - Viernes 29 de Agosto 2025, 9:00 AM