Daily Meeting - Sprint 5

**Sistema de Gestión de Incidencias IT**

**Información General:**

**Fecha: Viernes, 29 de Agosto**

**Hora: 9:00 - 9:15 AM**

**Objetivo del día: Completar asignación de tickets y cambio de estado, preparar integración final**

**Lugar: Reunión virtual (Google Meet/Zoom)**

**Asistentes**

- Diego Inostroza (Facilitador)

- Benjamín Barrera

- Juan Santander

**Resumen de Progress Update**

**Diego Inostroza**

**Qué hice ayer:**

* Revisar el estado de la autenticación y la integración
* Actualizar la documentación con los avances
* Preparar el plan para las siguientes tareas (HU-03 y HU-07)
* Coordinar las pruebas de integración

**Qué haré hoy:**

* Realizar seguimiento del progreso de HU-03 y HU-07
* Preparar el plan para la semana próxima (pruebas y ajustes finales)
* Actualizar el Excel con el progreso semanal
* Coordinar la integración entre asignación y cambio de estado

**Bloqueos:**

Ninguno identificado al momento

**Benjamín Barrera**

**Qué hice ayer:**

* Desarrollar la asignación de tickets (HU-03 - 50%)
* Revisar y ajustar los endpoints según feedback de Juan
* Realizar pruebas de integración con el frontend

**Qué haré hoy:**

* Completar la asignación de tickets (HU-03 - 100%)
* Realizar pruebas integrales del sistema
* Documentar la funcionalidad de asignación
* Preparar para las pruebas finales del sprint

**Bloqueos:**

Ninguno

**Juan Santander**

**Qué hice ayer (preparación):**

* Avanzar en el cambio de estado de tickets (HU-07 - 70%)
* Realizar pruebas de integración con la autenticación
* Ajustar el frontend según feedback de Benjamin

**Qué haré hoy:**

* Completar el cambio de estado de tickets (HU-07 - 100%)
* Realizar pruebas de integración con la asignación
* Ajustar la interfaz para una mejor experiencia de usuario
* Preparar para las pruebas finales del sprint

**Bloqueos:**

Ninguno

**Acuerdos y Compromisos del Día**

**Decisiones Tomadas**

**1. Finalización de desarrollo:** Hoy se completarán HU-03 y HU-07

**2. Próxima semana:** Enfocada en pruebas, integración y ajustes finales

**3. Próxima sync técnica:** Lunes 01 Sep 2025, 10:00 AM para revisión integral

**4. Próxima daily:** Lunes 01 Sep 2025, 9:00 AM

**Metas del Día**

* **Benjamin:** Tener HU-03 (asignación de tickets) 100% completado
* **Juan:** Tener HU-07 (cambio de estado de tickets) 100% completado
* **Diego:** Plan de semana próxima listo y documentación actualizada

**Compromisos Específicos**

* Benjamin completará la asignación de tickets para las 4:00 PM
* Juan completará el cambio de estado de tickets para las 4:00 PM
* Diego tendrá el plan de la próxima semana listo para las 5:00 PM

**Bloqueos a Escalar**

Ninguno

**Métricas del Sprint (Estado Actual)**

* **Tareas completadas:** 5/7 (71%) - T-04, T-05, HU-06, HU-01, HU-02 COMPLETADOS
* **Tareas en progreso: 2/7 (29%) - HU-03 (90%), HU-07 (90%)**
* **Días transcurridos:** 5/10 (50%)
* **Bloqueos activos:** 0
* **Horas trabajadas acumuladas:** 44 horas

**Documento elaborado por:** Diego Inostroza

**Fecha de elaboración:** 29 de Agosto 2025, 9:20 AM

**Próxima revisión:** Daily Meeting #6 - Lunes 01 de Septiembre 2025, 9:00 AM