Daily Meeting - Sprint 6

**Sistema de Gestión de Incidencias IT**

**Información General:**

**Fecha: Lunes, 01 de Septiembre 2025**

**Hora: 9:00 - 9:15 AM**

**Objetivo del día: Pruebas integrales del sistema y resolución de issues de integración**

**Lugar: Reunión virtual (Google Meet/Zoom)**

**Asistentes**

- Diego Inostroza (Facilitador)

- Benjamín Barrera

- Juan Santander

**Resumen de Progress Update**

**Diego Inostroza**

**Qué hice ayer:**

* Realizar seguimiento del progreso de HU-03 y HU-07
* Preparar el plan para la semana próxima (pruebas y ajustes finales)
* Actualizar el Excel con el progreso semanal
* Coordinar la integración entre asignación y cambio de estado

**Qué haré hoy:**

* Coordinar las pruebas integrales del sistema
* Documentar los issues encontrados durante las pruebas
* Actualizar el plan para los últimos días del sprint
* Preparar la estructura para la Sprint Review

**Bloqueos:**

Ninguno identificado al momento

**Benjamín Barrera**

**Qué hice ayer:**

* Completar la asignación de tickets (HU-03 - 100%)
* Realizar pruebas integrales del sistema
* Documentar la funcionalidad de asignación
* Preparar para las pruebas finales del sprint

**Qué haré hoy:**

* Realizar pruebas exhaustivas de todos los endpoints
* Resolver issues de integración identificados
* Optimizar el rendimiento de las APIs
* Revisar y mejorar la documentación técnica

**Bloqueos:**

Issues menores en la integración frontend-backend para HU-07

**Juan Santander**

**Qué hice ayer (preparación):**

* Completar el cambio de estado de tickets (HU-07 - 100%)
* Realizar pruebas de integración con la asignación
* Ajustar la interfaz para una mejor experiencia de usuario
* Preparar para las pruebas finales del sprint

**Qué haré hoy:**

* Realizar pruebas de usabilidad completas
* Resolver issues de interfaz identificados
* Mejorar la experiencia de usuario en el flujo de tickets
* Ajustar estilos y responsividad

**Bloqueos:**

Problemas con la actualización en tiempo real del estado de tickets

**Acuerdos y Compromisos del Día**

**Decisiones Tomadas**

**1. Día de pruebas:** Hoy se dedicará principalmente a pruebas y resolución de issues

**2. Prioridad:** Resolver issues de integración entre HU-03 y HU-07

**3. Próxima sync técnica:** Hoy 11:00 AM (Benjamin + Juan) para resolver issues de integración

**4. Próxima daily:** Martes 02 Sep 2025, 9:00 AM

**Metas del Día**

* **Benjamin:** Resolver todos los issues de backend identificados
* **Juan:** Resolver issues de frontend y mejorar UX
* **Diego:** Tener lista la estructura de la Sprint Review

**Compromisos Específicos**

* Benjamin resolverá los issues de integración para las 3:00 PM
* Juan mejorará la experiencia de usuario para las 4:00 PM
* Diego tendrá la estructura de Sprint Review lista para las 5:00 PM

**Bloqueos a Escalar**

Tabla

El contenido generado por IA puede ser incorrecto.

**Métricas del Sprint (Estado Actual)**

* **Tareas completadas:** 7/7 (100%) - Todas las tareas de desarrollo COMPLETADAS
* **Tareas en ajustes:** 2/7 (29%) - HU-03 y HU-07 en fase de pruebas
* **Días transcurridos:** 6/10 (60%)
* **Bloqueos activos:** 2
* **Horas trabajadas acumuladas:** 53 horas

**Documento elaborado por:** Diego Inostroza

**Fecha de elaboración:** 01 de Septiembre 2025, 9:20 AM

**Próxima revisión:** Daily Meeting #7 - Martes 02 de Septiembre 2025, 9:00 AM