Daily Meeting - Sprint 7

**Sistema de Gestión de Incidencias IT**

**Información General:**

**Fecha: Martes, 02 de Septiembre 2025**

**Hora: 9:00 - 9:15 AM**

**Objetivo del día: Resolver issues críticos y realizar pruebas finales de integración**

**Lugar: Reunión virtual (Google Meet/Zoom)**

**Asistentes**

- Diego Inostroza (Facilitador)

- Benjamín Barrera

- Juan Santander

**Resumen de Progress Update**

**Diego Inostroza**

**Qué hice ayer:**

* Coordinar las pruebas integrales del sistema
* Documentar los issues encontrados durante las pruebas
* Actualizar el plan para los últimos días del sprint
* Preparar la estructura para la Sprint Review

**Qué haré hoy:**

* Verificar resolución de issues críticos
* Realizar pruebas de aceptación del sistema
* Preparar el guion para la demostración del Sprint Review
* Actualizar la documentación final del proyecto

**Bloqueos:**

Ninguno identificado al momento

**Benjamín Barrera**

**Qué hice ayer:**

* Realizar pruebas exhaustivas de todos los endpoints
* Resolver issues de integración entre HU-03 y HU-07
* Optimizar el rendimiento de las APIs
* Revisar y mejorar la documentación técnica

**Qué haré hoy:**

* Corregir el issue de persistencia en la asignación de tickets
* Implementar validaciones adicionales en los endpoints
* Realizar pruebas de carga básicas
* Preparar la documentación técnica para la entrega

**Bloqueos:**

* **RESUELTO:** Issues de integración HU-03/HU-07
* Issue persistente en la actualización de estado asignado

**Juan Santander**

**Qué hice ayer (preparación):**

* Realizar pruebas de usabilidad completas
* Resolver issues de interfaz identificados
* Mejorar la experiencia de usuario en el flujo de tickets
* Ajustar estilos y responsividad

**Qué haré hoy:**

* Implementar polling para actualización en tiempo real
* Corregir issues de visualización en dispositivos móviles
* Mejorar los mensajes de feedback al usuario
* Realizar pruebas cross-browser

**Bloqueos:**

* **RESUELTO:** Actualización tiempo real con polling implementado
* Issues de compatibilidad con Safari

**Acuerdos y Compromisos del Día**

**Decisiones Tomadas**

**1. Prioridad máxima:** Resolver issues críticos de persistencia y compatibilidad

**2. Preparación demo:** Comenzar a preparar la demostración para el Sprint Review

**3. Próxima sync técnica:** Hoy 2:00 PM para verificación final de issues

**4. Próxima daily:** Miércoles 03 Sep 2025, 9:00 AM

**Metas del Día**

* **Benjamin:** Resolver issue de persistencia y completar validaciones
* **Juan:** Resolver issues de compatibilidad y mejorar feedback UX
* **Diego:** Tener guion de demo listo y documentación actualizada

**Compromisos Específicos**

* Benjamin resolverá el issue de persistencia para las 3:00 PM
* Juan resolverá los issues de compatibilidad para las 4:00 PM
* Diego tendrá el guion de demostración listo para las 5:00 PM

**Bloqueos a Escalar**

Tabla

El contenido generado por IA puede ser incorrecto.

**Métricas del Sprint (Estado Actual)**

* **Tareas completadas:** 7/7 (100%) - Desarrollo funcional completo
* **Issues pendientes:** 2 issues críticos
* **Días transcurridos:** 7/10 (70%)
* **Bloqueos activos:** 2
* **Horas trabajadas acumuladas:** 62 horas

**Documento elaborado por:** Diego Inostroza

**Fecha de elaboración:** 02 de Septiembre 2025, 9:20 AM

**Próxima revisión:** Daily Meeting #8 - Miércoles 03 de Septiembre 2025, 9:00 AM