Daily Meeting - Sprint 8

**Sistema de Gestión de Incidencias IT**

**Información General:**

**Fecha: Miércoles, 03 de Septiembre 2025**

**Hora: 9:00 - 9:15 AM**

**Objetivo del día: Sistema estable y listo para demostración - preparación final**

**Lugar: Reunión virtual (Google Meet/Zoom)**

**Asistentes**

- Diego Inostroza (Facilitador)

- Benjamín Barrera

- Juan Santander

**Resumen de Progress Update**

**Diego Inostroza**

**Qué hice ayer:**

* Verificar resolución de issues críticos
* Realizar pruebas de aceptación del sistema
* Preparar el guion para la demostración del Sprint Review
* Actualizar la documentación final del proyecto

**Qué haré hoy:**

* Realizar prueba final de aceptación con el sistema estable
* Completar la documentación de entrega
* Preparar la presentación para el Sprint Review
* Coordinar el ensayo de la demostración

**Bloqueos:**

Ninguno

**Benjamín Barrera**

**Qué hice ayer:**

* Corregir el issue de persistencia en la asignación de tickets
* Implementar validaciones adicionales en los endpoints
* Realizar pruebas de carga básicas
* Preparar la documentación técnica para la entrega

**Qué haré hoy:**

* Realizar pruebas finales de todos los endpoints
* Optimizar consultas a la base de datos
* Preparar el ambiente de demostración
* Documentar los procedimientos de instalación

**Bloqueos:**

Ninguno

**Juan Santander**

**Qué hice ayer (preparación):**

* Implementar polling para actualización en tiempo real
* Corregir issues de visualización en dispositivos móviles
* Mejorar los mensajes de feedback al usuario
* Realizar pruebas cross-browser

**Qué haré hoy:**

* Realizar pruebas finales de usabilidad
* Ajustes finales de estilos y responsive design
* Preparar la demostración de la interfaz
* Documentar guías de usuario básicas

**Bloqueos:**

Ninguno

**Acuerdos y Compromisos del Día**

**Decisiones Tomadas**

1. Sistema estable - listo para demostración
2. Hoy dedicado a preparativos finales y documentación
3. Ensayo general de demostración hoy a las 3:00 PM
4. Próxima daily: Jueves 04 Sep 2025, 9:00 AM

**Metas del Día**

* **Benjamin:** Resolver issue de persistencia y completar validaciones
* **Juan:** Resolver issues de compatibilidad y mejorar feedback UX
* **Diego:** Tener guion de demo listo y documentación actualizada

**Compromisos Específicos**

* Benjamin: Sistema backend 100% estable y documentado
* Juan: Interfaz 100% funcional y optimizada
* Diego: Toda la documentación lista y presentación preparada

**Bloqueos a Escalar**

Ninguno

**Métricas del Sprint (Estado Actual)**

* Tareas completadas: 7/7 (100%)
* Issues resueltos: 4/4 (100%)
* Días transcurridos: 8/10 (80%)
* Bloqueos activos: 0
* Horas trabajadas acumuladas: 71 horas
* Estado del sistema: ESTABLE Y LISTO

**Documento elaborado por:** Diego Inostroza

**Fecha de elaboración:** 03 de Septiembre 2025, 9:20 AM

**Próxima revisión:** Daily Meeting #9 - Jueves 04 de Septiembre 2025, 9:00 AM