**RETROSPECTIVA - Sprint 1**

**Sistema de Gestión de Incidencias IT**

**INFORMACIÓN**

**Fecha:** 05 de Septiembre 2025

**Sprint:** 1 (25 Ago - 05 Sep 2025)

**Participantes:** Diego Inostroza, Benjamin Barrera, Juan Santander

**Facilitador:** Diego Inostroza

**ANÁLISIS DEL SPRINT 1**

**QUÉ SALIÓ BIEN (KEEP)**

1. **Comunicación efectiva en Daily Meetings**

* Las reuniones diarias de 15 minutos mantuvieron al equipo alineado
* Todos los miembros participaron activamente y reportaron su progreso

1. **Resolución rápida de bloqueos técnicos**

* Los 8 bloqueos identificados se resolvieron oportunamente
* Colaboración efectiva entre Benjamin (backend) y Juan (frontend)

1. **Cumplimiento del 100% de las tareas planificadas**
   * Las 7 historias de usuario se completaron satisfactoriamente
     + El sistema funciona de acuerdo a los criterios de aceptación
2. **Documentación completa y organizada**

* Seguimiento detallado en Excel de todas las actividades
* Documentos formales elaborados profesionalmente

1. **Distribución equilibrada del trabajo**

* Carga de trabajo bien distribuida entre los 3 miembros del equipo
* Cada persona contribuyó según su especialidad

**QUÉ SE PUEDE MEJORAR (PROBLEM)**

1. **Sobreestimación en horas de trabajo**

* Planificado: 66 horas | Real: 84 horas (+18 horas)
* Necesidad de mejorar las estimaciones iniciales

1. **Dependencias técnicas no identificadas tempranamente**

* Algunas tareas frontend dependían fuertemente del avance del backend
* Esto generó pequeños retrasos en la integración

1. **Falta de definición temprana de tecnologías específicas**

* Tiempo dedicado a decidir entre React/Vanilla JS
* Podría haberse definido antes del inicio del sprint

1. **Pruebas de integración podrían iniciarse antes**

* Issues de integración identificados en la última semana
* Pruebas integradas podrían comenzar desde la semana 1

**ACCIONES DE MEJORA (ACTION)**

**Tabla

El contenido generado por IA puede ser incorrecto.**

**MÉTRICAS DE TEAM HEALTH**

**Interfaz de usuario gráfica, Texto

El contenido generado por IA puede ser incorrecto.**

**COMPROMISOS PARA EL SPRINT 2**

1. Mejorar precision en estimaciones basándonos en la experiencia del Sprint 1
2. Documentar dependencias técnicas durante la planning session
3. Mantener la comunicación diaria y efectiva mediante Daily Meetings
4. Iniciar pruebas tempranas para identificar issues de integración pronto

**RECONOCIMIENTOS ESPECIALES**

* **Benjamin Barrera:** Por su excelente trabajo en backend y resolución de issues complejos de base de datos
* **Juan Santander:** Por desarrollar una interfaz intuitiva y responsive que supera expectativas
* **Diego Inostroza:** Por la coordinación efectiva y documentación profesional del proyecto

**CELEBRACIONES**

* **Sistema 100% funcional** entregado según lo planificado
* **7/7 tareas completadas** sin deuda técnica
* **0 bloqueos pendientes** al final del sprint
* **Equipo cohesionado** y con buena dinámica de trabajo

**Elaborado por:** Diego Inostroza

**Fecha:** 05 de Septiembre 2025

**Participantes:** Benjamin Barrera, Juan Santander