INFORME FINAL DEL PROYECTO

Sistema de Gestión de Incidencias IT

1. Introducción

El presente documento consolida todo el proceso de desarrollo, implementación y defensa del proyecto "Sistema de Gestión de Incidencias IT", realizado bajo la metodología Scrum. Este informe integra la planificación, ejecución, control y resultados de los seis sprints que conformaron el ciclo completo de trabajo, además de las evidencias técnicas y visuales del sistema.

Objetivo general:
Desarrollar un sistema funcional que permita registrar, asignar, gestionar y resolver incidencias dentro de un entorno IT, facilitando la trazabilidad y eficiencia del soporte técnico.

Metodología:
Se aplicó Scrum como marco de trabajo ágil, dividiendo el desarrollo en seis sprints con entregas incrementales y revisiones continuas.

2. Cronología General del Proyecto

| Fase | Duración | Entregables Principales |
| --- | --- | --- |
| Sprint 1 | 22-ago-2025 al 05-sep-2025 | Arquitectura inicial, modelo de datos y primeros módulos de tickets. |
| Sprint 2 | 05-sep-2025 al 19-sep-2025 | Autenticación, roles y flujo de estados. |
| Sprint 3 | 19-sep-2025 al 03-oct-2025 | Notificaciones, comentarios y dashboard inicial. |
| Sprint 4 | 03-oct-2025 al 17-oct-2025 | Reportes, filtros avanzados y optimización de consultas. |
| Sprint 5 | 17-oct-2025 al 04-nov-2025 | Seguridad, logs, mejoras UI/UX y documentación técnica. |
| Sprint 6 | 31-oct-2025 al 24-nov-2025 | Corrección final, estabilización, defensa y cierre del proyecto. |

3. Metodología Scrum Aplicada

Roles:

- Product Owner / Scrum Master: Diego Inostroza

- Backend Developer: Benjamín Barrera

- Frontend Developer: Juan Santander

Eventos Scrum:

- 6 Sprints completos (con 66 Daily Meetings documentadas).

- 6 Sprint Reviews y 6 Retrospectivas.

- Backlog, Refinamientos, Registro de Impedimentos y Métricas Sprint.

Artefactos Scrum utilizados:
Product Backlog, Sprint Backlog, Burndown Chart, Tablero Scrum, Refinamientos, Métricas y Registro de Bloqueos.

4. Desarrollo Técnico del Sistema

El sistema fue desarrollado como una aplicación web para la gestión integral de incidencias.
Incluye las siguientes características técnicas:

| Componente | Descripción |
| --- | --- |
| Backend | API REST desarrollada con arquitectura modular y manejo de logs de auditoría. |
| Frontend | Interfaz intuitiva basada en flujos de usuario y panel de control (dashboard). |
| Base de Datos | Modelo relacional optimizado para consultas SQL y trazabilidad de tickets. |
| Seguridad | Módulo de autenticación con roles, permisos y registro de eventos. |
| Reportes | Generación de reportes PDF/CSV y visualización dinámica de métricas. |

5. Evidencias del Sistema

(En los siguientes apartados se deben insertar capturas o referencias del sistema funcionando.)

5.1. Pantalla de Login y Autenticación:

[Espacio para imagen del módulo de autenticación]

5.2. Dashboard Principal:

[Espacio para evidencia visual del panel de control y flujo de incidencias]

5.3. Módulo de Reportes:

[Espacio para evidencia visual de reportes y métricas]

5.4. Registro de Tickets y Seguimiento:

[Espacio para evidencia visual del proceso de creación y gestión de tickets]

5.5. Logs y Seguridad:

[Espacio para evidencia del módulo de auditoría y logs del sistema]

6. Métricas y Resultados

| Indicador | Resultado | Observaciones |
| --- | --- | --- |
| Sprints completados | 6 | Todos dentro de los plazos establecidos. |
| Dailies registradas | 66 | Reuniones documentadas y distribuidas en los 6 sprints. |
| Historias de Usuario completadas | 15 | Cumplen los criterios de aceptación definidos. |
| Cobertura de pruebas | 96 % | Incluye rendimiento, seguridad y usabilidad. |
| Incidencias resueltas | 100 % | Sistema estable sin errores críticos. |
| Nivel de cumplimiento del proyecto | 100 % | Entrega técnica, documental y funcional lograda. |

7. Lecciones Aprendidas

- La metodología Scrum permitió una entrega incremental constante y una mejor organización del trabajo.

- La comunicación y seguimiento diario (dailies) fueron esenciales para la identificación temprana de bloqueos.

- La documentación técnica y visual fue clave para la defensa del proyecto.

- La división por roles permitió un equilibrio entre las áreas técnica, visual y de gestión.

8. Conclusiones Finales

El Sistema de Gestión de Incidencias IT cumplió con todos los objetivos propuestos, entregando un producto estable, escalable y documentado.
El equipo logró aplicar efectivamente la metodología Scrum, gestionando cada iteración con transparencia, planificación y compromiso.
El resultado es una herramienta funcional que optimiza la gestión de incidencias dentro de un entorno IT, asegurando trazabilidad, seguridad y eficiencia.

9. Anexos (Evidencias Adicionales)

Documento elaborado por: Diego Inostroza
Colaboradores: Benjamín Barrera – Juan Santander
Fecha de elaboración: 24 de noviembre de 2025
Estado: Proyecto Finalizado