Daily Meeting 1 – Sprint 1

Sistema de Gestión de Incidencias IT

Información General

Fecha: 22/08/2025
Facilitador: Diego Inostroza
Participantes: Diego Inostroza, Benjamín Barrera, Juan Santander
Duración: 15 minutos

Resumen de Progress Update

Diego Inostroza

- Coordinó la reunión de inicio del proyecto y apertura formal del Sprint 1.

- Reforzó la alineación entre los objetivos de la Visión del Proyecto y las metas del Sprint.

- Presentó el cronograma general y la estructura base de trabajo reflejada en la Carta Gantt.

Benjamín Barrera

- Revisión de los requisitos técnicos documentados en el Análisis del Caso.

- Configuración inicial del entorno backend y control de versiones.

- Identificación de dependencias técnicas para la base de datos y comunicación entre módulos.

Juan Santander

- Revisión de requerimientos funcionales y estructura del flujo de usuario.

- Preparación del entorno frontend y primera estructura visual.

- Coordinación con el PO/SM para validar los elementos de interfaz definidos en la Visión del Proyecto.

Acuerdos y Compromisos

- Iniciar formalmente el Sprint 1 con el Kickoff del proyecto.

- Elaborar el Mapa de Actores y Roles a partir del Análisis del Caso.

- Definir las Épicas principales del Sistema de Gestión de Incidencias IT.

Decisiones Tomadas

- Se aprueba la estructura inicial de módulos técnicos y roles de usuario.

- Se validan las herramientas de desarrollo: Visual Studio Code (frontend) y Spring Boot + MySQL (backend).

- Se define como entregable principal de este Sprint la documentación base y los primeros modelos E-R y User Story Mapping.

Metas del Día

- Completar el Kickoff formal del Sprint 1.

- Avanzar en la construcción del Mapa de Actores y su documentación.

- Dejar bosquejadas las Épicas prioritarias y la estructura de User Story Mapping.

Compromisos Específicos

- Diego: Coordinar el Kickoff y la elaboración del Mapa de Actores.

- Benjamín: Iniciar la configuración técnica del entorno backend y la definición del modelo E-R.

- Juan: Desarrollar la estructura base del frontend y apoyar en la documentación de épicas.

Bloqueos a Escalar

No se reportan bloqueos en el inicio del proyecto.

Métricas del Sprint

- Avance del Sprint: 2 %

- Tareas Completadas: Inicio formal del proyecto y planificación del Kickoff.

- Bloqueos: 0

Documento elaborado por: Diego Inostroza
Fecha de elaboración: 22 de agosto 2025, 9:20 AM
Próxima revisión: Daily Meeting #2 – lunes 25 de agosto 2025, 9:00 AM