Daily Meeting 2 - Sprint 1

Sistema de Gestión de Incidencias IT

Información General

Fecha: 25/08/2025
Facilitador: Diego Inostroza
Participantes: Diego Inostroza, Benjamín Barrera, Juan Santander
Duración: 15 minutos

Resumen de Progress Update

Diego Inostroza

- Supervisó la ejecución del Kickoff formal y la revisión del alcance del sistema.

- Coordinó la elaboración del Mapa de Actores y el análisis de usuarios.

- Validó junto al equipo las primeras propuestas del User Story Mapping.

Benjamín Barrera

- Analizó las necesidades técnicas de cada rol del sistema.

- Inició la documentación de requisitos técnicos derivados del análisis de actores.

- Evaluó la estructura de la base de datos según los requerimientos identificados.

Juan Santander

- Elaboró los primeros bocetos visuales del flujo de usuario.

- Colaboró en la definición de roles y responsabilidades dentro del sistema.

- Apoyó en la organización de las primeras épicas funcionales del proyecto.

Acuerdos y Compromisos

- Finalizar la versión validada del Mapa de Actores.

- Completar el documento de Análisis de Usuarios.

- Continuar con la definición formal del User Story Mapping.

Decisiones Tomadas

- Se aprueba el listado de actores: Usuario Final, Técnico, Administrador y Product Owner.

- Se establece la estructura inicial de comunicación entre módulos.

- Se definen las primeras épicas del sistema: creación, asignación y gestión de incidencias.

Metas del Día

- Cerrar el documento de Análisis de Usuarios.

- Terminar la validación del Mapa de Actores.

- Iniciar el diseño del modelo E-R preliminar.

Compromisos Específicos

- Diego: Supervisar la finalización de los documentos de análisis funcional.

- Benjamín: Desarrollar el esquema base del modelo de datos.

- Juan: Diseñar las vistas preliminares y validar el flujo de usuario.

Bloqueos a Escalar

No se reportan bloqueos en la jornada.

Métricas del Sprint

- Avance del Sprint: 8 %

- Tareas Completadas: Kickoff completado, análisis de usuarios y mapa de actores en desarrollo.

- Bloqueos: 0

Documento elaborado por: Diego Inostroza
Fecha de elaboración: 25 de agosto 2025, 9:20 AM
Próxima revisión: Daily Meeting 3 - martes 26 de agosto, 9:00 AM