Daily Meeting 3 - Sprint 1

Sistema de Gestión de Incidencias IT

Información General

Fecha: 26/08/2025
Facilitador: Diego Inostroza
Participantes: Diego Inostroza, Benjamín Barrera, Juan Santander
Duración: 15 minutos

Resumen de Progress Update

Diego Inostroza

- Coordinó el avance del análisis de usuarios y la consolidación del Mapa de Actores.

- Supervisó la definición de las primeras épicas funcionales del sistema.

- Validó los objetivos diarios junto al equipo técnico para el inicio del diseño base.

Benjamín Barrera

- Inició el diseño del modelo E-R de la base de datos.

- Definió las entidades principales: Usuario, Ticket, Estado y Rol.

- Estableció relaciones iniciales entre tablas según el flujo de gestión de incidencias.

Juan Santander

- Continuó con el diseño visual del flujo de creación de tickets.

- Trabajó en la propuesta de layout general para la interfaz principal.

- Coordinó con Benjamín para definir los endpoints requeridos desde frontend.

Acuerdos y Compromisos

- Terminar el modelo E-R y validarlo con todo el equipo.

- Iniciar la configuración del entorno backend.

- Documentar las relaciones entre entidades y dependencias técnicas.

Decisiones Tomadas

- Se confirma la estructura base de la base de datos con cuatro entidades principales.

- Se definirá la arquitectura del backend con Spring Boot y conexión a MySQL.

- Se establecen convenciones para nombres de tablas y endpoints.

Metas del Día

- Finalizar el modelo E-R y revisar integridad referencial.

- Configurar el repositorio inicial del backend.

- Crear documentación técnica de la arquitectura del sistema.

Compromisos Específicos

- Diego: Supervisar el cumplimiento de las tareas del día y validar el modelo E-R.

- Benjamín: Implementar el esquema inicial en MySQL y preparar conexión desde backend.

- Juan: Ajustar el flujo visual del sistema y documentar dependencias del frontend.

Bloqueos a Escalar

No se reportan bloqueos técnicos en esta jornada.

Métricas del Sprint

- Avance del Sprint: 15 %

- Tareas Completadas: Modelo E-R preliminar y estructura técnica del sistema en desarrollo.

- Bloqueos: 0

Documento elaborado por: Diego Inostroza
Fecha de elaboración: 26 de agosto 2025, 9:20 AM
Próxima revisión: Daily Meeting 4 - miércoles 27 de agosto, 9:00 AM