Daily Meeting 4 - Sprint 1

Sistema de Gestión de Incidencias IT

Información General

Fecha: 27/08/2025
Facilitador: Diego Inostroza
Participantes: Diego Inostroza, Benjamín Barrera, Juan Santander
Duración: 15 minutos

Resumen de Progress Update

Diego Inostroza

- Validó el modelo E-R finalizado por el equipo técnico.

- Coordinó el inicio de la configuración del entorno backend.

- Supervisó la planificación de las tareas restantes del sprint para mantener ritmo con la Carta Gantt.

Benjamín Barrera

- Configuró el proyecto base del backend utilizando Spring Boot.

- Implementó la conexión inicial con la base de datos MySQL.

- Documentó los primeros controladores y endpoints del sistema.

Juan Santander

- Continuó con la preparación del entorno frontend en React.

- Diseñó la estructura de componentes para el módulo de creación de tickets.

- Alineó el layout visual con los requerimientos de la arquitectura del backend.

Acuerdos y Compromisos

- Terminar la configuración completa del backend durante la jornada.

- Comenzar la integración del frontend con los endpoints definidos.

- Preparar documentación técnica del módulo de conexión.

Decisiones Tomadas

- Se aprueba la arquitectura de tres capas (controlador, servicio y repositorio) en el backend.

- Se confirma la utilización del patrón MVC en el diseño general del sistema.

- Se define la nomenclatura estándar para endpoints y clases del proyecto.

Metas del Día

- Finalizar la configuración del backend.

- Validar la conexión base de datos–servidor.

- Documentar la estructura técnica del proyecto.

Compromisos Específicos

- Diego: Supervisar el cumplimiento de las tareas técnicas y documentar avances.

- Benjamín: Terminar la configuración backend y validar la base de datos.

- Juan: Iniciar la creación de vistas y probar la conexión con los endpoints disponibles.

Bloqueos a Escalar

Se detecta lentitud en la configuración de dependencias Maven, se resolverá antes del mediodía.

Métricas del Sprint

- Avance del Sprint: 22 %

- Tareas Completadas: Modelo E-R finalizado y backend configurado parcialmente.

- Bloqueos: 1 (configuración Maven en backend).

Documento elaborado por: Diego Inostroza
Fecha de elaboración: 27 de agosto 2025, 9:20 AM
Próxima revisión: Daily Meeting 5 - jueves 28 de agosto, 9:00 AM