Daily Meeting 5 - Sprint 1

Sistema de Gestión de Incidencias IT

Información General

Fecha: 28/08/2025
Facilitador: Diego Inostroza
Participantes: Diego Inostroza, Benjamín Barrera, Juan Santander
Duración: 15 minutos

Resumen de Progress Update

Diego Inostroza

- Validó los avances técnicos en la configuración del backend y la integración de base de datos.

- Supervisó la definición de endpoints principales para los módulos iniciales.

- Acompañó la planificación del trabajo de interfaz para la conexión visual del sistema.

Benjamín Barrera

- Finalizó la configuración del backend y verificó conexión estable con la base de datos MySQL.

- Desarrolló controladores para las entidades Ticket y Usuario.

- Publicó la primera versión del backend en el repositorio compartido del equipo.

Juan Santander

- Configuró el entorno frontend con React y Tailwind CSS.

- Implementó la estructura de rutas y componentes iniciales.

- Probó la conexión a los endpoints del backend utilizando Axios.

Acuerdos y Compromisos

- Consolidar la conexión completa entre frontend y backend.

- Crear el flujo básico de creación y visualización de tickets.

- Validar la respuesta de la API con datos reales.

Decisiones Tomadas

- Se aprueba la estructura de carpetas y componentes del frontend.

- Se establece el flujo de conexión mediante Axios para las peticiones REST.

- Se define la nomenclatura estándar para componentes y endpoints.

Metas del Día

- Integrar el frontend con el backend.

- Probar el flujo completo de creación de un ticket.

- Documentar el proceso de conexión e intercambio de datos.

Compromisos Específicos

- Diego: Validar la integración completa del sistema y documentar resultados.

- Benjamín: Implementar endpoints faltantes y asegurar respuesta de API.

- Juan: Finalizar la interfaz para la creación y listado de tickets.

Bloqueos a Escalar

Problema menor con la configuración de CORS entre frontend y backend, en proceso de resolución.

Métricas del Sprint

- Avance del Sprint: 35 %

- Tareas Completadas: Backend configurado, endpoints iniciales activos, frontend conectado.

- Bloqueos: 1 (CORS en conexión API).

Documento elaborado por: Diego Inostroza
Fecha de elaboración: 28 de agosto 2025, 9:20 AM
Próxima revisión: Daily Meeting 6 - viernes 29 de agosto, 9:00 AM