Daily Meeting 6 - Sprint 1

Sistema de Gestión de Incidencias IT

Información General

Fecha: 29/08/2025
Facilitador: Diego Inostroza
Participantes: Diego Inostroza, Benjamín Barrera, Juan Santander
Duración: 15 minutos

Resumen de Progress Update

Diego Inostroza

- Supervisó el inicio de la implementación de la HU-01 “Crear Ticket”.

- Coordinó la validación de la comunicación entre frontend y backend.

- Reforzó los objetivos del Sprint para garantizar el cumplimiento del cronograma establecido.

Benjamín Barrera

- Implementó los controladores y servicios correspondientes a la HU-01.

- Configuró las rutas de API necesarias para la creación de tickets.

- Ejecutó pruebas iniciales en Postman para validar la creación exitosa de registros.

Juan Santander

- Diseñó el formulario visual para la creación de tickets.

- Configuró el envío de datos al backend utilizando Axios.

- Validó la respuesta de la API y la actualización automática de la lista de tickets creados.

Acuerdos y Compromisos

- Completar la HU-01 y dejarla completamente funcional.

- Documentar la estructura del flujo de creación de tickets.

- Iniciar el desarrollo de la HU-02 “Listar Tickets”.

Decisiones Tomadas

- Se aprueba el flujo final de creación de tickets.

- Se define que las pruebas de integración se ejecutarán el lunes siguiente.

- Se establece que HU-01 será usada como base para todas las futuras HU relacionadas con tickets.

Metas del Día

- Finalizar el desarrollo de la HU-01.

- Verificar la creación de tickets desde frontend y backend.

- Subir cambios al repositorio del equipo y documentar resultados.

Compromisos Específicos

- Diego: Supervisar la finalización de la HU-01 y consolidar documentación del flujo.

- Benjamín: Validar la persistencia de datos y manejo de errores en la API.

- Juan: Ajustar la interfaz y validar mensajes de confirmación en el frontend.

Bloqueos a Escalar

Persisten ajustes en la validación de campos obligatorios del formulario, en revisión por el equipo.

Métricas del Sprint

- Avance del Sprint: 45 %

- Tareas Completadas: HU-01 funcional en ambiente local, comunicación API estable.

- Bloqueos: 1 (validación de campos en formulario).

Documento elaborado por: Diego Inostroza
Fecha de elaboración: 29 de agosto 2025, 9:20 AM
Próxima revisión: Daily Meeting 7 - lunes 1 de septiembre, 9:00 AM