Daily Meeting 7 - Sprint 1

Sistema de Gestión de Incidencias IT

Información General

Fecha: 01/09/2025
Facilitador: Diego Inostroza
Participantes: Diego Inostroza, Benjamín Barrera, Juan Santander
Duración: 15 minutos

Resumen de Progress Update

Diego Inostroza

- Coordinó la revisión final de la HU-01 “Crear Ticket”.

- Validó la comunicación completa entre frontend y backend.

- Supervisó la planificación para iniciar la HU-02 “Listar Tickets”.

Benjamín Barrera

- Realizó pruebas unitarias y de integración del backend.

- Corrigió errores menores en el manejo de excepciones del servicio de tickets.

- Preparó la estructura base del endpoint para listar los tickets registrados.

Juan Santander

- Ajustó detalles visuales del formulario de creación de tickets.

- Implementó la vista principal para la lista de tickets creados.

- Configuró las peticiones GET al backend para la HU-02.

Acuerdos y Compromisos

- Dejar completada la integración total de la HU-01.

- Avanzar en la HU-02 para permitir la visualización de tickets.

- Validar que los datos cargados en la interfaz correspondan con los de la base de datos.

Decisiones Tomadas

- Se aprueba la HU-01 como entregable funcional del Sprint 1.

- Se define la estructura visual de la lista de tickets.

- Se decide integrar la paginación en la HU-02 para mejorar el rendimiento.

Metas del Día

- Terminar la HU-02 en su fase inicial.

- Validar la funcionalidad del listado y la obtención de datos desde la API.

- Documentar los resultados de la integración y pruebas realizadas.

Compromisos Específicos

- Diego: Revisar el cumplimiento de las metas y validar la documentación técnica.

- Benjamín: Completar el endpoint de listado y revisar la eficiencia de consultas SQL.

- Juan: Diseñar el componente de visualización y probar renderizado dinámico de tickets.

Bloqueos a Escalar

Error intermitente al listar datos en la interfaz, causado por una configuración de CORS, en revisión.

Métricas del Sprint

- Avance del Sprint: 60 %

- Tareas Completadas: HU-01 finalizada, HU-02 en desarrollo.

- Bloqueos: 1 (error de CORS en visualización de datos).

Documento elaborado por: Diego Inostroza
Fecha de elaboración: 1 de septiembre 2025, 9:20 AM
Próxima revisión: Daily Meeting 8 - martes 2 de septiembre, 9:00 AM