Daily Meeting 8 - Sprint 1

Sistema de Gestión de Incidencias IT

Información General

Fecha: 02/09/2025
Facilitador: Diego Inostroza
Participantes: Diego Inostroza, Benjamín Barrera, Juan Santander
Duración: 15 minutos

Resumen de Progress Update

Diego Inostroza

- Supervisó la integración completa de la HU-02 “Listar Tickets”.

- Coordinó las pruebas funcionales del módulo de gestión de incidencias.

- Validó el cumplimiento de los objetivos de la primera semana de desarrollo.

Benjamín Barrera

- Finalizó la implementación del endpoint de listado de tickets con paginación.

- Realizó pruebas de rendimiento y verificación de datos devueltos por la API.

- Documentó el comportamiento de los endpoints y su estructura de respuesta.

Juan Santander

- Finalizó el diseño y renderizado de la interfaz del listado de tickets.

- Integró filtros básicos de búsqueda por usuario y estado.

- Ejecutó pruebas funcionales desde frontend con resultados exitosos.

Acuerdos y Compromisos

- Consolidar la HU-02 como entregable completo del Sprint 1.

- Preparar la documentación técnica del módulo de tickets.

- Iniciar los preparativos para las pruebas de integración general.

Decisiones Tomadas

- Se aprueba la HU-02 como completada y funcional.

- Se decide integrar la documentación de API en el repositorio del backend.

- Se establece que el siguiente paso será el inicio de pruebas integradas entre módulos.

Metas del Día

- Cerrar las pruebas de la HU-02.

- Consolidar documentación técnica y visual del módulo de tickets.

- Dejar preparado el entorno para las pruebas integradas del día siguiente.

Compromisos Específicos

- Diego: Validar resultados de las pruebas y preparar informe de progreso.

- Benjamín: Ajustar la estructura de respuesta de la API y optimizar consultas.

- Juan: Documentar el flujo de navegación y diseñar mockups finales de interfaz.

Bloqueos a Escalar

No se reportan bloqueos técnicos en esta jornada.

Métricas del Sprint

- Avance del Sprint: 75 %

- Tareas Completadas: HU-02 finalizada, pruebas funcionales exitosas.

- Bloqueos: 0

Documento elaborado por: Diego Inostroza
Fecha de elaboración: 2 de septiembre 2025, 9:20 AM
Próxima revisión: Daily Meeting 9 - miércoles 3 de septiembre, 9:00 AM