Daily Meeting 9 - Sprint 1

Sistema de Gestión de Incidencias IT

Información General

Fecha: 03/09/2025
Facilitador: Diego Inostroza
Participantes: Diego Inostroza, Benjamín Barrera, Juan Santander
Duración: 15 minutos

Resumen de Progress Update

Diego Inostroza

- Coordinó el inicio de las pruebas integradas del sistema.

- Supervisó la validación del módulo de tickets completo (HU-01 y HU-02).

- Preparó junto al equipo la agenda preliminar del Sprint Review.

Benjamín Barrera

- Realizó pruebas de integración entre backend y base de datos.

- Validó respuestas de la API ante distintas cargas de datos.

- Ajustó el control de errores y la estructura de logs en el backend.

Juan Santander

- Verificó la correcta actualización del listado de tickets tras creación o eliminación.

- Comprobó la consistencia de la interfaz en distintos navegadores.

- Documentó los resultados de las pruebas de usuario final.

Acuerdos y Compromisos

- Concluir todas las pruebas integradas y documentar resultados.

- Realizar los últimos ajustes visuales del frontend.

- Dejar preparado el entorno para la revisión del Sprint 1.

Decisiones Tomadas

- Se aprueba la estabilidad del módulo de tickets como entregable funcional.

- Se decide incluir un registro de auditoría en futuras mejoras.

- Se fija la fecha del Sprint Review para el jueves 4 de septiembre de 2025.

Metas del Día

- Finalizar las pruebas integradas de backend y frontend.

- Documentar hallazgos y mejoras detectadas.

- Preparar presentación de resultados del Sprint 1.

Compromisos Específicos

- Diego: Coordinar cierre de pruebas y redactar informe de resultados.

- Benjamín: Validar logs y estabilidad de conexión.

- Juan: Revisar detalles visuales y preparar material para la demostración.

Bloqueos a Escalar

Pequeño retraso en la carga inicial del listado de tickets; pendiente de optimización de consulta SQL.

Métricas del Sprint

- Avance del Sprint: 90 %

- Tareas Completadas: Pruebas integradas, validación funcional completa.

- Bloqueos: 1 (optimización de consulta SQL).

Documento elaborado por: Diego Inostroza
Fecha de elaboración: 3 de septiembre 2025, 9:20 AM
Próxima revisión: Daily Meeting 10 - jueves 4 de septiembre, 9:00 AM