Daily Meeting 11 - Sprint 2

Sistema de Gestión de Incidencias IT

Información General

Fecha: 05/09/2025
Facilitador: Diego Inostroza
Participantes: Diego Inostroza, Benjamín Barrera, Juan Santander
Duración: 15 minutos

Resumen de Progress Update

Diego Inostroza

- Dio inicio formal al Sprint 2 y presentó los objetivos generales al equipo.

- Coordinó la revisión del Backlog refinado y la selección de historias de usuario.

- Supervisó la planificación del trabajo técnico para el módulo de autenticación.

Benjamín Barrera

- Creó la estructura base del módulo de autenticación en el backend.

- Implementó el modelo de usuarios y roles dentro del esquema de la base de datos.

- Configuró endpoints para registro e inicio de sesión con validaciones básicas.

Juan Santander

- Preparó el diseño visual del formulario de inicio de sesión.

- Definió los flujos de navegación y componentes para el sistema de autenticación.

- Validó la comunicación inicial con los endpoints del backend.

Acuerdos y Compromisos

- Completar la estructura del módulo de autenticación.

- Implementar validación de credenciales y control de sesiones.

- Documentar el proceso de configuración del módulo en ambos entornos.

Decisiones Tomadas

- Se confirma la implementación de autenticación mediante JWT (JSON Web Token).

- Se definió la estructura del modelo de usuario con campos: ID, correo, contraseña y rol.

- Se acordó integrar control de roles desde el backend antes de pruebas funcionales.

Metas del Día

- Iniciar el desarrollo completo de la HU-06 “Autenticación”.

- Diseñar las vistas de login y registro.

- Validar el intercambio de credenciales con el servidor.

Compromisos Específicos

- Diego: Supervisar la implementación del flujo de autenticación.

- Benjamín: Implementar el middleware de validación de JWT y rutas seguras.

- Juan: Diseñar las interfaces visuales y configurar almacenamiento de token en frontend.

Bloqueos a Escalar

No se reportan bloqueos en el inicio del Sprint 2.

Métricas del Sprint

- Avance del Sprint: 5 %

- Tareas Completadas: Backlog refinado, planificación y estructura inicial del módulo de autenticación.

- Bloqueos: 0

Documento elaborado por: Diego Inostroza
Fecha de elaboración: 5 de septiembre 2025, 9:20 AM
Próxima revisión: Daily Meeting 12 - lunes 8 de septiembre, 9:00 AM