Daily Meeting 12 - Sprint 2

Sistema de Gestión de Incidencias IT

Información General

Fecha: 08/09/2025
Facilitador: Diego Inostroza
Participantes: Diego Inostroza, Benjamín Barrera, Juan Santander
Duración: 15 minutos

Resumen de Progress Update

Diego Inostroza

- Supervisó la ejecución de las tareas planificadas para el módulo de autenticación.

- Coordinó la implementación de roles y permisos con el equipo técnico.

- Validó la documentación generada del flujo de inicio de sesión.

Benjamín Barrera

- Implementó control de roles dentro del backend (usuario, técnico, administrador).

- Configuró rutas seguras mediante validación de tokens JWT.

- Realizó pruebas exitosas de acceso con usuarios de distintos roles.

Juan Santander

- Finalizó el diseño visual de la pantalla de login y registro.

- Integró la lógica de autenticación en el frontend con almacenamiento local del token.

- Realizó pruebas de inicio y cierre de sesión, validando respuesta correcta del backend.

Acuerdos y Compromisos

- Completar la documentación del flujo de autenticación y control de roles.

- Implementar mensajes de error y validaciones visuales en el frontend.

- Preparar las pruebas funcionales del módulo completo.

Decisiones Tomadas

- Se aprueba el funcionamiento general del sistema de autenticación.

- Se decide iniciar las pruebas funcionales del flujo de usuario el día siguiente.

- Se documentarán endpoints y respuestas del módulo en el repositorio del backend.

Metas del Día

- Terminar la HU-06 “Autenticación” e integrar control de roles.

- Ejecutar pruebas de validación de acceso.

- Registrar resultados de las pruebas en la documentación técnica.

Compromisos Específicos

- Diego: Supervisar cierre de HU-06 y revisar documentación final del módulo.

- Benjamín: Realizar pruebas unitarias del middleware de autenticación.

- Juan: Validar los mensajes de error en la interfaz de login y registro.

Bloqueos a Escalar

Se reporta error ocasional de expiración temprana del token JWT; pendiente de revisión.

Métricas del Sprint

- Avance del Sprint: 18 %

- Tareas Completadas: Control de roles y autenticación funcional.

- Bloqueos: 1 (validación de expiración de token).

Documento elaborado por: Diego Inostroza
Fecha de elaboración: 8 de septiembre 2025, 9:20 AM
Próxima revisión: Daily Meeting 13 - martes 9 de septiembre, 9:00 AM