Daily Meeting 13 - Sprint 2

Sistema de Gestión de Incidencias IT

Información General

Fecha: 09/09/2025
Facilitador: Diego Inostroza
Participantes: Diego Inostroza, Benjamín Barrera, Juan Santander
Duración: 15 minutos

Resumen de Progress Update

Diego Inostroza

- Supervisó la ejecución de las pruebas funcionales del sistema de autenticación.

- Validó el correcto acceso y restricción de rutas según roles de usuario.

- Coordinó la planificación para iniciar la HU-03 “Asignación de Tickets”.

Benjamín Barrera

- Corrigió el problema de expiración temprana del token JWT.

- Implementó middleware para refresco automático de sesión.

- Preparó la base de datos para almacenar historial de inicios de sesión.

Juan Santander

- Probó la interfaz de login y flujo de autenticación completa.

- Ajustó los mensajes visuales de validación y errores en la pantalla de login.

- Inició los diseños preliminares de la vista de asignación de tickets.

Acuerdos y Compromisos

- Cerrar formalmente la HU-06 “Autenticación”.

- Comenzar con la HU-03 “Asignación de Tickets” al día siguiente.

- Documentar las pruebas realizadas con capturas y resultados.

Decisiones Tomadas

- Se aprueba la HU-06 como completada y funcional.

- Se decide implementar control adicional de logs de sesión en backend.

- Se prioriza la HU-03 como primera tarea de asignación en este sprint.

Metas del Día

- Completar las pruebas funcionales del sistema de autenticación.

- Documentar resultados en el registro de validaciones.

- Preparar entorno para inicio de HU-03.

Compromisos Específicos

- Diego: Registrar cierre formal de HU-06 y revisar backlog actualizado.

- Benjamín: Configurar estructura técnica para HU-03 (controladores y entidades).

- Juan: Diseñar vista de asignación de tickets y su flujo de validación.

Bloqueos a Escalar

No se reportan bloqueos técnicos en esta jornada.

Métricas del Sprint

- Avance del Sprint: 30 %

- Tareas Completadas: HU-06 finalizada, documentación de pruebas completada.

- Bloqueos: 0

Documento elaborado por: Diego Inostroza
Fecha de elaboración: 9 de septiembre 2025, 9:20 AM
Próxima revisión: Daily Meeting 14 - miércoles 10 de septiembre, 9:00 AM