Daily Meeting 14 - Sprint 2

Sistema de Gestión de Incidencias IT

Información General

Fecha: 10/09/2025
Facilitador: Diego Inostroza
Participantes: Diego Inostroza, Benjamín Barrera, Juan Santander
Duración: 15 minutos

Resumen de Progress Update

Diego Inostroza

- Presentó la planificación técnica de la HU-03 “Asignación de Tickets”.

- Coordinó el trabajo entre backend y frontend para asegurar sincronización de datos.

- Validó el flujo funcional de asignación según las reglas del negocio establecidas.

Benjamín Barrera

- Creó la estructura del controlador y servicio para la asignación de tickets.

- Implementó las relaciones entre entidades Ticket, Técnico y Estado.

- Realizó pruebas unitarias para validar la correcta asignación en base de datos.

Juan Santander

- Diseñó la interfaz de asignación de tickets con opciones desplegables de técnicos.

- Implementó la llamada a la API para actualizar el responsable del ticket.

- Validó visualmente los cambios tras una asignación exitosa.

Acuerdos y Compromisos

- Completar la implementación funcional de la HU-03 durante la jornada.

- Documentar el flujo de asignación y los resultados de las pruebas.

- Iniciar pruebas de validación con distintos roles de usuario.

Decisiones Tomadas

- Se confirma el flujo de asignación de tickets desde backend con actualización en tiempo real.

- Se decide crear un log de auditoría de asignaciones para trazabilidad.

- Se aprueba incluir un filtro de estado en la vista de asignación.

Metas del Día

- Terminar la HU-03 y validarla con datos de prueba.

- Realizar pruebas de asignación múltiple entre técnicos.

- Subir resultados y capturas al repositorio de documentación.

Compromisos Específicos

- Diego: Supervisar el cierre de la HU-03 y validar documentación funcional.

- Benjamín: Optimizar consultas SQL y probar integridad de la base de datos.

- Juan: Mejorar diseño de interfaz y agregar confirmación visual de asignación.

Bloqueos a Escalar

Retraso en sincronización de cambios visuales tras la asignación, pendiente de revisión en frontend.

Métricas del Sprint

- Avance del Sprint: 42 %

- Tareas Completadas: HU-03 en desarrollo, backend operativo.

- Bloqueos: 1 (actualización visual en frontend).

Documento elaborado por: Diego Inostroza
Fecha de elaboración: 10 de septiembre 2025, 9:20 AM
Próxima revisión: Daily Meeting 15 - jueves 11 de septiembre, 9:00 AM