Daily Meeting 15 - Sprint 2

Sistema de Gestión de Incidencias IT

Información General

Fecha: 11/09/2025
Facilitador: Diego Inostroza
Participantes: Diego Inostroza, Benjamín Barrera, Juan Santander
Duración: 15 minutos

Resumen de Progress Update

Diego Inostroza

- Supervisó el cierre de la HU-03 “Asignación de Tickets”.

- Coordinó la planificación para iniciar la HU-07 “Flujo de Estados”.

- Validó los resultados de las pruebas de asignación y documentó los hallazgos.

Benjamín Barrera

- Completó la implementación del servicio de asignación de tickets.

- Inició la configuración del flujo de estados (Abierto, En progreso, Resuelto).

- Implementó triggers en la base de datos para actualizar estado automáticamente.

Juan Santander

- Ajustó la interfaz de asignación y añadió confirmaciones visuales tras cada cambio.

- Diseñó la primera vista del flujo de estados de un ticket.

- Probó el cambio de estado desde el frontend mediante botones de acción.

Acuerdos y Compromisos

- Cerrar la HU-03 de forma definitiva.

- Avanzar con la HU-07 implementando los tres estados principales del ticket.

- Documentar los flujos de asignación y transición de estados.

Decisiones Tomadas

- Se aprueba la HU-03 como completada y estable.

- Se adopta un esquema de transición de estados controlado desde backend.

- Se acuerda que el estado “Resuelto” generará una notificación interna automática.

Metas del Día

- Terminar la HU-07 hasta la fase “En progreso”.

- Validar las transiciones de estado desde la interfaz.

- Registrar resultados de pruebas y métricas del avance.

Compromisos Específicos

- Diego: Coordinar documentación de los flujos y revisar consistencia funcional.

- Benjamín: Completar controladores de cambio de estado y validar reglas de negocio.

- Juan: Finalizar diseño del componente visual de flujo de estados.

Bloqueos a Escalar

Diferencias entre valores de estado en frontend y backend; pendiente de sincronización de nomenclaturas.

Métricas del Sprint

- Avance del Sprint: 55 %

- Tareas Completadas: HU-03 finalizada, HU-07 en desarrollo.

- Bloqueos: 1 (inconsistencia de nomenclaturas de estado).

Documento elaborado por: Diego Inostroza
Fecha de elaboración: 11 de septiembre 2025, 9:20 AM
Próxima revisión: Daily Meeting 16 - viernes 12 de septiembre, 9:00 AM