Daily Meeting 16 - Sprint 2

Sistema de Gestión de Incidencias IT

Información General

Fecha: 12/09/2025
Facilitador: Diego Inostroza
Participantes: Diego Inostroza, Benjamín Barrera, Juan Santander
Duración: 15 minutos

Resumen de Progress Update

Diego Inostroza

- Supervisó la finalización del desarrollo de la HU-07 “Flujo de Estados”.

- Coordinó la validación funcional de las transiciones entre estados de los tickets.

- Definió junto al equipo los criterios de aceptación del módulo de estados.

Benjamín Barrera

- Implementó la lógica final de actualización de estados desde el backend.

- Agregó validaciones para evitar inconsistencias en cambios simultáneos.

- Ejecutó pruebas de integración y registró los resultados en el repositorio.

Juan Santander

- Finalizó el componente visual del flujo de estados con iconografía y colores distintivos.

- Realizó pruebas funcionales en el frontend verificando el cambio de estado en tiempo real.

- Documentó las interacciones visuales y respuestas de la API.

Acuerdos y Compromisos

- Consolidar el flujo de estados como parte estable del sistema.

- Preparar la integración de notificaciones internas para el próximo sprint.

- Generar un documento técnico con el flujo completo de estados.

Decisiones Tomadas

- Se aprueba la HU-07 como completada y estable.

- Se confirma la integración correcta entre backend y frontend.

- Se define que el módulo de estados servirá de base para la futura gestión de notificaciones.

Metas del Día

- Terminar pruebas de estabilidad del flujo de estados.

- Registrar métricas de rendimiento en cambios de estado.

- Cerrar formalmente las tareas planificadas para la semana.

Compromisos Específicos

- Diego: Revisar documentación de validación de estados y cerrar tareas en el backlog.

- Benjamín: Realizar pruebas de carga en el backend y optimizar consultas.

- Juan: Ajustar detalles visuales finales y generar capturas para documentación.

Bloqueos a Escalar

No se reportan bloqueos técnicos durante esta jornada.

Métricas del Sprint

- Avance del Sprint: 70 %

- Tareas Completadas: HU-03 y HU-07 finalizadas, validación completa de estados.

- Bloqueos: 0

Documento elaborado por: Diego Inostroza
Fecha de elaboración: 12 de septiembre 2025, 9:20 AM
Próxima revisión: Daily Meeting 17 - lunes 15 de septiembre, 9:00 AM