Daily Meeting 17 - Sprint 2

Sistema de Gestión de Incidencias IT

Información General

Fecha: 15/09/2025
Facilitador: Diego Inostroza
Participantes: Diego Inostroza, Benjamín Barrera, Juan Santander
Duración: 15 minutos

Resumen de Progress Update

Diego Inostroza

- Coordinó la fase de integración entre los módulos de autenticación, asignación y flujo de estados.

- Supervisó la ejecución de pruebas medio-sistema y el registro de resultados.

- Validó la documentación del proceso de integración técnica.

Benjamín Barrera

- Unificó las rutas del backend y resolvió conflictos entre endpoints.

- Realizó pruebas de integración entre autenticación y flujo de estados.

- Ajustó los controladores para manejo de errores y respuestas del servidor.

Juan Santander

- Integró la interfaz de login y panel principal con los módulos activos.

- Validó la navegación entre vistas y la actualización de información en tiempo real.

- Corrigió errores visuales menores detectados en pruebas previas.

Acuerdos y Compromisos

- Finalizar la integración completa del sistema.

- Ejecutar pruebas de validación funcional con distintos roles de usuario.

- Preparar la presentación técnica del Sprint Review.

Decisiones Tomadas

- Se aprueba la integración del sistema como funcional y estable.

- Se decide mantener el diseño modular para facilitar futuras mejoras.

- Se establecen métricas de rendimiento para evaluar tiempos de carga.

Metas del Día

- Completar las pruebas medio-sistema.

- Documentar los resultados y observaciones técnicas.

- Planificar el Sprint Review y definir los entregables a presentar.

Compromisos Específicos

- Diego: Consolidar documentación del sprint y coordinar el cierre de pruebas.

- Benjamín: Ejecutar pruebas de rendimiento y registrar logs de ejecución.

- Juan: Revisar experiencia de usuario e implementar últimos ajustes visuales.

Bloqueos a Escalar

Problemas menores con la sincronización de estados en tiempo real, en análisis por el equipo técnico.

Métricas del Sprint

- Avance del Sprint: 85 %

- Tareas Completadas: Integración medio-sistema, pruebas funcionales en ejecución.

- Bloqueos: 1 (sincronización de estados).

Documento elaborado por: Diego Inostroza
Fecha de elaboración: 15 de septiembre 2025, 9:20 AM
Próxima revisión: Daily Meeting 18 - martes 16 de septiembre, 9:00 AM