Daily Meeting 18 - Sprint 2

Sistema de Gestión de Incidencias IT

Información General

Fecha: 16/09/2025
Facilitador: Diego Inostroza
Participantes: Diego Inostroza, Benjamín Barrera, Juan Santander
Duración: 15 minutos

Resumen de Progress Update

Diego Inostroza

- Coordinó la validación final de los módulos desarrollados durante el Sprint 2.

- Supervisó las pruebas de estabilidad y revisión de métricas de rendimiento.

- Dirigió la preparación de la presentación técnica para el Sprint Review.

Benjamín Barrera

- Finalizó las pruebas de rendimiento del backend y análisis de tiempos de respuesta.

- Optimizó consultas SQL y redujo la latencia en la carga del flujo de estados.

- Documentó los resultados de las pruebas en el registro técnico.

Juan Santander

- Validó la usabilidad y navegación entre los módulos del sistema.

- Corrigió errores visuales menores en la vista de asignación de tickets.

- Preparó capturas y videos de demostración para el Sprint Review.

Acuerdos y Compromisos

- Terminar las validaciones funcionales antes del cierre del día.

- Elaborar el informe final de resultados del Sprint 2.

- Ensayar la presentación del Sprint Review con todo el equipo.

Decisiones Tomadas

- Se aprueba la estabilidad del sistema tras pruebas integradas.

- Se confirma la fecha del Sprint Review para el jueves 18 de septiembre de 2025.

- Se definió que la retrospectiva se realizará inmediatamente después de la revisión.

Metas del Día

- Completar validaciones funcionales.

- Documentar métricas finales del sprint.

- Preparar la exposición del Sprint Review.

Compromisos Específicos

- Diego: Supervisar la consolidación del informe técnico del sprint.

- Benjamín: Finalizar la documentación del backend y validar logs de prueba.

- Juan: Organizar material visual para la demostración de funcionalidades.

Bloqueos a Escalar

No se reportan bloqueos; el sistema está operativo y estable.

Métricas del Sprint

- Avance del Sprint: 95 %

- Tareas Completadas: Validaciones finales y preparación del Sprint Review.

- Bloqueos: 0

Documento elaborado por: Diego Inostroza
Fecha de elaboración: 16 de septiembre 2025, 9:20 AM
Próxima revisión: Daily Meeting 19 - miércoles 17 de septiembre, 9:00 AM