Daily Meeting 20 - Sprint 2

Sistema de Gestión de Incidencias IT

Información General

Fecha: 18/09/2025
Facilitador: Diego Inostroza
Participantes: Diego Inostroza, Benjamín Barrera, Juan Santander
Duración: 15 minutos

Resumen de Progress Update

Diego Inostroza

- Dirigió la reunión de Sprint Review para la presentación oficial del Sprint 2.

- Coordinó la exposición de los módulos completados: autenticación, asignación de tickets y flujo de estados.

- Registró las observaciones y retroalimentación del Product Owner.

Benjamín Barrera

- Presentó el funcionamiento técnico del backend durante la revisión.

- Explicó la lógica implementada en los controladores y validaciones de roles.

- Propuso optimizaciones para la arquitectura de datos y carga del servidor.

Juan Santander

- Mostró las vistas principales del sistema, destacando la funcionalidad del flujo completo de tickets.

- Recopiló observaciones del equipo sobre la experiencia de usuario.

- Ajustó elementos visuales menores durante la demostración.

Acuerdos y Compromisos

- Documentar los resultados y observaciones del Sprint Review.

- Preparar el backlog actualizado con mejoras y ajustes para el Sprint 3.

- Programar la retrospectiva del sprint para el día siguiente.

Decisiones Tomadas

- Se aprueba el Sprint 2 como completado exitosamente.

- Se define como prioridad para el Sprint 3 el módulo de notificaciones y comentarios.

- Se acuerda mantener la estructura técnica actual por su estabilidad comprobada.

Metas del Día

- Cerrar formalmente el Sprint 2.

- Registrar los entregables y métricas finales.

- Preparar la sesión de retrospectiva del día siguiente.

Compromisos Específicos

- Diego: Elaborar el informe final del Sprint 2 y actualizar la documentación en Confluence.

- Benjamín: Preparar el entorno técnico para inicio del Sprint 3.

- Juan: Realizar ajustes visuales según feedback recibido.

Bloqueos a Escalar

No se reportan bloqueos; el sprint concluye con todos los objetivos cumplidos.

Métricas del Sprint

- Avance del Sprint: 100 %

- Tareas Completadas: HU-06, HU-03 y HU-07 finalizadas y revisadas.

- Bloqueos: 0

Documento elaborado por: Diego Inostroza
Fecha de elaboración: 18 de septiembre 2025, 9:20 AM
Próxima revisión: Daily Meeting 21 - Sprint 3 – viernes 19 de septiembre, 9:00 AM