# Daily Meeting 11 – Sprint 2

Fecha: Lunes, 8 de septiembre de 2025

Sprint: 2

Sistema de Gestión de Incidencias IT

## Información General

Hora: 9:00 – 9:15 AM

Objetivo del día: Iniciar el Sprint 2 con enfoque en notificaciones, dashboard y adjuntos.

Lugar: Reunión virtual (Google Meet)

## Asistentes

- Diego Inostroza (Facilitador)
- Benjamín Barrera
- Juan Santander

## Resumen de Progress Update

### Diego Inostroza

Qué hice ayer:
- Preparé la planificación del Sprint 2 y actualicé el backlog priorizado.
- Coordiné la reunión de kickoff y revisé impedimentos del sprint anterior.

Qué haré hoy:
- Documentar la nueva funcionalidad de notificaciones (HU-08).
- Actualizar los objetivos del sprint en Trello y Excel.

Bloqueos: Ninguno.

### Benjamín Barrera

Qué hice ayer:
- Cerré tareas de configuración de base de datos para adjuntos.
- Realicé limpieza de endpoints antiguos y pruebas de autenticación.

Qué haré hoy:
- Iniciar desarrollo del módulo de notificaciones (HU-08).
- Crear endpoint para envío de correos automáticos.

Bloqueos: Esperando parámetros definitivos para las notificaciones.

### Juan Santander

Qué hice ayer:
- Ajusté el diseño del frontend (menú lateral y dashboard).
- Realicé pruebas de compatibilidad de interfaz en varios navegadores.

Qué haré hoy:
- Implementar vista para las notificaciones de tickets.
- Mejorar diseño de componentes reutilizables.

Bloqueos: Ninguno.

## Acuerdos y Compromisos del Día

1. Se inicia oficialmente el Sprint 2.
2. El equipo trabajará en HU-08 (Notificaciones) y HU-09 (Comentarios en tickets).
3. Revisión técnica diaria a las 4:00 PM.

## Métricas del Sprint (Estado Inicial)

Tareas planificadas: 8
Tareas en progreso: 2
Días transcurridos: 1/10
Bloqueos activos: 0
Horas trabajadas acumuladas: 9

Documento elaborado por: Diego Inostroza

Fecha de elaboración: 8 de septiembre de 2025, 9:20 AM

Próxima revisión: Daily Meeting #12 – Martes 9 de septiembre 2025