# Daily Meeting 12 – Sprint 2

Fecha: Martes, 9 de septiembre de 2025

Sprint: 2

Sistema de Gestión de Incidencias IT

## Información General

Hora: 9:00 – 9:15 AM

Objetivo del día: Continuar con el desarrollo del módulo de notificaciones y comentarios de tickets.

Lugar: Reunión virtual (Google Meet)

## Asistentes

- Diego Inostroza (Facilitador)
- Benjamín Barrera
- Juan Santander

## Resumen de Progress Update

### Diego Inostroza

Qué hice ayer:
- Documenté la nueva funcionalidad de notificaciones (HU-08).
- Actualicé los objetivos del sprint en Trello y Excel.

Qué haré hoy:
- Revisar el avance técnico del módulo de notificaciones.
- Elaborar guía de uso preliminar del sistema de comentarios (HU-09).

Bloqueos: Ninguno.

### Benjamín Barrera

Qué hice ayer:
- Inicié desarrollo del módulo de notificaciones (HU-08).
- Creé endpoint para envío de correos automáticos.

Qué haré hoy:
- Finalizar lógica de backend para el sistema de comentarios (HU-09).
- Realizar pruebas unitarias del envío de notificaciones.

Bloqueos: Pendiente recibir parámetros de servidor SMTP para pruebas finales.

### Juan Santander

Qué hice ayer:
- Implementé vista para las notificaciones de tickets.
- Mejoré diseño de componentes reutilizables.

Qué haré hoy:
- Integrar la vista de comentarios de tickets con la API.
- Ajustar detalles visuales en el dashboard.

Bloqueos: Ninguno.

## Acuerdos y Compromisos del Día

1. Backend completará funcionalidad de notificaciones hoy.
2. Frontend iniciará integración de comentarios.
3. Revisión de avance conjunto mañana a las 4:00 PM.

## Métricas del Sprint (Estado Actual)

Tareas planificadas: 8
Tareas completadas: 2
Tareas en progreso: 3
Días transcurridos: 2/10
Bloqueos activos: 1
Horas trabajadas acumuladas: 18

Documento elaborado por: Diego Inostroza

Fecha de elaboración: 9 de septiembre de 2025, 9:20 AM

Próxima revisión: Daily Meeting #13 – Miércoles 10 de septiembre 2025