# Daily Meeting 13 – Sprint 2

Fecha: Miércoles, 10 de septiembre de 2025

Sprint: 2

Sistema de Gestión de Incidencias IT

## Información General

Hora: 9:00 – 9:15 AM

Objetivo del día: Avanzar con la integración completa de notificaciones y comentarios de tickets.

Lugar: Reunión virtual (Google Meet)

## Asistentes

- Diego Inostroza (Facilitador)
- Benjamín Barrera
- Juan Santander

## Resumen de Progress Update

### Diego Inostroza

Qué hice ayer:
- Revisé el avance técnico del módulo de notificaciones.
- Elaboré guía de uso preliminar del sistema de comentarios (HU-09).

Qué haré hoy:
- Coordinar revisión intermedia del sprint.
- Actualizar documentación técnica en Confluence y Excel.

Bloqueos: Ninguno.

### Benjamín Barrera

Qué hice ayer:
- Finalicé lógica de backend para sistema de comentarios (HU-09).
- Realicé pruebas unitarias del envío de notificaciones.

Qué haré hoy:
- Desplegar endpoints de notificaciones al ambiente de pruebas.
- Optimizar rendimiento de la base de datos.

Bloqueos: Configuración del entorno de pruebas con servidor SMTP pendiente.

### Juan Santander

Qué hice ayer:
- Integré la vista de comentarios de tickets con la API.
- Ajusté detalles visuales en el dashboard.

Qué haré hoy:
- Validar funcionalidad de notificaciones en frontend.
- Diseñar pop-ups de confirmación de envío de comentario.

Bloqueos: En espera de la versión estable del endpoint de comentarios.

## Acuerdos y Compromisos del Día

1. Se probarán los endpoints en conjunto hoy a las 3:00 PM.
2. Juan documentará los flujos de interfaz actualizados.
3. Diego consolidará la documentación para la revisión del jueves.

## Métricas del Sprint (Estado Actual)

Tareas planificadas: 8
Tareas completadas: 3
Tareas en progreso: 3
Días transcurridos: 3/10
Bloqueos activos: 1
Horas trabajadas acumuladas: 27

Documento elaborado por: Diego Inostroza

Fecha de elaboración: 10 de septiembre de 2025, 9:20 AM

Próxima revisión: Daily Meeting #14 – Jueves 11 de septiembre 2025