# Daily Meeting 14 – Sprint 2

Fecha: Jueves, 11 de septiembre de 2025

Sprint: 2

Sistema de Gestión de Incidencias IT

## Información General

Hora: 9:00 – 9:15 AM

Objetivo del día: Revisar integración de módulos y avanzar en pruebas funcionales de notificaciones y comentarios.

Lugar: Reunión virtual (Google Meet)

## Asistentes

- Diego Inostroza (Facilitador)
- Benjamín Barrera
- Juan Santander

## Resumen de Progress Update

### Diego Inostroza

Qué hice ayer:
- Coordiné revisión intermedia del sprint.
- Actualicé documentación técnica en Confluence y Excel.

Qué haré hoy:
- Revisar resultados de pruebas integradas.
- Validar cumplimiento de criterios de aceptación para HU-08 y HU-09.

Bloqueos: Ninguno.

### Benjamín Barrera

Qué hice ayer:
- Desplegué endpoints de notificaciones al ambiente de pruebas.
- Optimizé rendimiento de la base de datos.

Qué haré hoy:
- Implementar logs de seguimiento en backend.
- Realizar pruebas de envío real de notificaciones con servidor SMTP.

Bloqueos: Acceso temporal limitado al servidor de correo.

### Juan Santander

Qué hice ayer:
- Validé la funcionalidad de notificaciones en frontend.
- Diseñé pop-ups de confirmación de comentarios.

Qué haré hoy:
- Probar flujo completo de creación y notificación de comentarios.
- Realizar ajustes visuales según feedback de usuario.

Bloqueos: Esperando logs de backend para validar errores de notificación.

## Acuerdos y Compromisos del Día

1. Diego validará criterios de aceptación hoy.
2. Benjamín resolverá configuración de correo.
3. Juan finalizará pruebas integrales antes del cierre del día.

## Métricas del Sprint (Estado Actual)

Tareas planificadas: 8
Tareas completadas: 4
Tareas en progreso: 3
Días transcurridos: 4/10
Bloqueos activos: 1
Horas trabajadas acumuladas: 35

Documento elaborado por: Diego Inostroza

Fecha de elaboración: 11 de septiembre de 2025, 9:20 AM

Próxima revisión: Daily Meeting #15 – Viernes 12 de septiembre 2025