# Daily Meeting 15 – Sprint 2

Fecha: Viernes, 12 de septiembre de 2025

Sprint: 2

Sistema de Gestión de Incidencias IT

## Información General

Hora: 9:00 – 9:15 AM

Objetivo del día: Finalizar las pruebas de notificaciones y comentarios, preparando la revisión semanal del Sprint 2.

Lugar: Reunión virtual (Google Meet)

## Asistentes

- Diego Inostroza (Facilitador)
- Benjamín Barrera
- Juan Santander

## Resumen de Progress Update

### Diego Inostroza

Qué hice ayer:
- Revisé resultados de pruebas integradas.
- Validé cumplimiento de criterios de aceptación de HU-08 y HU-09.

Qué haré hoy:
- Preparar reporte de avance para Sprint Review intermedia.
- Coordinar ajustes finales del módulo de notificaciones.

Bloqueos: Ninguno.

### Benjamín Barrera

Qué hice ayer:
- Implementé logs de seguimiento en backend.
- Realicé pruebas de envío real de notificaciones con servidor SMTP.

Qué haré hoy:
- Resolver errores detectados en logs.
- Documentar endpoints actualizados en Swagger.

Bloqueos: Retardo intermitente en el servidor de correo durante pruebas.

### Juan Santander

Qué hice ayer:
- Probé flujo completo de creación y notificación de comentarios.
- Realicé ajustes visuales según feedback de usuario.

Qué haré hoy:
- Preparar prototipo del dashboard con panel de métricas.
- Ajustar estilos para vistas de tickets y notificaciones.

Bloqueos: Ninguno.

## Acuerdos y Compromisos del Día

1. Realizar revisión intermedia del Sprint a las 4:00 PM.
2. Documentar lecciones aprendidas durante las pruebas.
3. Alinear criterios de entrega para la siguiente semana.

## Métricas del Sprint (Estado Actual)

Tareas planificadas: 8
Tareas completadas: 5
Tareas en progreso: 2
Días transcurridos: 5/10
Bloqueos activos: 1
Horas trabajadas acumuladas: 43

Documento elaborado por: Diego Inostroza

Fecha de elaboración: 12 de septiembre de 2025, 9:20 AM

Próxima revisión: Daily Meeting #16 – Lunes 15 de septiembre 2025