# Daily Meeting 16 – Sprint 2

Fecha: Lunes, 15 de septiembre de 2025

Sprint: 2

Sistema de Gestión de Incidencias IT

## Información General

Hora: 9:00 – 9:15 AM

Objetivo del día: Iniciar la segunda semana del Sprint 2 reforzando estabilidad del sistema y pruebas del dashboard.

Lugar: Reunión virtual (Google Meet)

## Asistentes

- Diego Inostroza (Facilitador)
- Benjamín Barrera
- Juan Santander

## Resumen de Progress Update

### Diego Inostroza

Qué hice ayer:
- Preparé el reporte de avance para la revisión intermedia del sprint.
- Coordiné ajustes del módulo de notificaciones.

Qué haré hoy:
- Revisar backlog restante para priorizar tareas.
- Coordinar el inicio de pruebas del dashboard.

Bloqueos: Ninguno.

### Benjamín Barrera

Qué hice ayer:
- Resolvió errores detectados en logs.
- Documentó endpoints actualizados en Swagger.

Qué haré hoy:
- Iniciar desarrollo del módulo de métricas (HU-10).
- Realizar pruebas de rendimiento sobre endpoints principales.

Bloqueos: Necesita datos de prueba adicionales para métricas.

### Juan Santander

Qué hice ayer:
- Preparó prototipo del dashboard con panel de métricas.
- Ajustó estilos de vistas de tickets y notificaciones.

Qué haré hoy:
- Implementar la vista final del dashboard.
- Realizar pruebas de visualización y responsive design.

Bloqueos: Ninguno.

## Acuerdos y Compromisos del Día

1. Avanzar en HU-10 (Dashboard de métricas).
2. Validar rendimiento de endpoints críticos.
3. Coordinar pruebas integradas el martes 16 de septiembre.

## Métricas del Sprint (Estado Actual)

Tareas planificadas: 8
Tareas completadas: 5
Tareas en progreso: 3
Días transcurridos: 6/10
Bloqueos activos: 1
Horas trabajadas acumuladas: 52

Documento elaborado por: Diego Inostroza

Fecha de elaboración: 15 de septiembre de 2025, 9:20 AM

Próxima revisión: Daily Meeting #17 – Martes 16 de septiembre 2025