# Daily Meeting 17 – Sprint 2

Fecha: Martes, 16 de septiembre de 2025

Sprint: 2

Sistema de Gestión de Incidencias IT

## Información General

Hora: 9:00 – 9:15 AM

Objetivo del día: Avanzar en el desarrollo y pruebas del dashboard de métricas, y verificar rendimiento del sistema.

Lugar: Reunión virtual (Google Meet)

## Asistentes

- Diego Inostroza (Facilitador)
- Benjamín Barrera
- Juan Santander

## Resumen de Progress Update

### Diego Inostroza

Qué hice ayer:
- Revisé backlog restante para priorizar tareas.
- Coordiné inicio de pruebas del dashboard (HU-10).

Qué haré hoy:
- Supervisar avance del desarrollo de métricas.
- Planificar la demostración intermedia del Sprint 2.

Bloqueos: Ninguno.

### Benjamín Barrera

Qué hice ayer:
- Inició desarrollo del módulo de métricas (HU-10).
- Realizó pruebas de rendimiento sobre endpoints principales.

Qué haré hoy:
- Optimizar consultas SQL para métricas.
- Implementar endpoints para dashboard de indicadores clave.

Bloqueos: Ninguno.

### Juan Santander

Qué hice ayer:
- Implementó la vista inicial del dashboard.
- Realizó pruebas de visualización y diseño responsive.

Qué haré hoy:
- Conectar la vista de dashboard con los endpoints de métricas.
- Ajustar gráficos y visualizaciones dinámicas.

Bloqueos: Esperando endpoints finales del backend.

## Acuerdos y Compromisos del Día

1. Endpoint de métricas estará disponible al mediodía.
2. Pruebas integradas del dashboard hoy a las 4:00 PM.
3. Diego preparará los puntos de la demo de revisión semanal.

## Métricas del Sprint (Estado Actual)

Tareas planificadas: 8
Tareas completadas: 5
Tareas en progreso: 3
Días transcurridos: 7/10
Bloqueos activos: 1
Horas trabajadas acumuladas: 60

Documento elaborado por: Diego Inostroza

Fecha de elaboración: 16 de septiembre de 2025, 9:20 AM

Próxima revisión: Daily Meeting #18 – Miércoles 17 de septiembre 2025