# Daily Meeting 18 – Sprint 2

Fecha: Miércoles, 17 de septiembre de 2025

Sprint: 2

Sistema de Gestión de Incidencias IT

## Información General

Hora: 9:00 – 9:15 AM

Objetivo del día: Realizar pruebas integradas del dashboard de métricas y documentar resultados para revisión semanal.

Lugar: Reunión virtual (Google Meet)

## Asistentes

- Diego Inostroza (Facilitador)
- Benjamín Barrera
- Juan Santander

## Resumen de Progress Update

### Diego Inostroza

Qué hice ayer:
- Supervisé el avance del desarrollo de métricas.
- Planifiqué los puntos para la demostración intermedia.

Qué haré hoy:
- Revisar documentación del dashboard.
- Coordinar pruebas integradas y validar resultados.

Bloqueos: Ninguno.

### Benjamín Barrera

Qué hice ayer:
- Optimizó consultas SQL para métricas.
- Implementó endpoints para dashboard de indicadores clave.

Qué haré hoy:
- Validar precisión de datos mostrados en el dashboard.
- Realizar pruebas de rendimiento en ambiente de pruebas.

Bloqueos: Ninguno.

### Juan Santander

Qué hice ayer:
- Conectó la vista del dashboard con endpoints de métricas.
- Ajustó gráficos y visualizaciones dinámicas.

Qué haré hoy:
- Realizar pruebas visuales completas del dashboard.
- Crear documentación de interfaz para revisión.

Bloqueos: Pequeña desincronización en tiempo de actualización de métricas.

## Acuerdos y Compromisos del Día

1. Validar precisión de indicadores principales.
2. Registrar evidencias de las pruebas de dashboard.
3. Preparar material de revisión para la reunión del jueves.

## Métricas del Sprint (Estado Actual)

Tareas planificadas: 8
Tareas completadas: 6
Tareas en progreso: 2
Días transcurridos: 8/10
Bloqueos activos: 1
Horas trabajadas acumuladas: 68

Documento elaborado por: Diego Inostroza

Fecha de elaboración: 17 de septiembre de 2025, 9:20 AM

Próxima revisión: Daily Meeting #19 – Jueves 18 de septiembre 2025