# Daily Meeting 19 – Sprint 2

Fecha: Jueves, 18 de septiembre de 2025

Sprint: 2

Sistema de Gestión de Incidencias IT

## Información General

Hora: 9:00 – 9:15 AM

Objetivo del día: Revisar los resultados de las pruebas integradas del dashboard y comenzar la preparación para la Sprint Review.

Lugar: Reunión virtual (Google Meet)

## Asistentes

- Diego Inostroza (Facilitador)
- Benjamín Barrera
- Juan Santander

## Resumen de Progress Update

### Diego Inostroza

Qué hice ayer:
- Revisé la documentación del dashboard.
- Coordiné y validé las pruebas integradas de métricas.

Qué haré hoy:
- Consolidar resultados de pruebas para la Sprint Review.
- Revisar cumplimiento de criterios de aceptación.

Bloqueos: Ninguno.

### Benjamín Barrera

Qué hice ayer:
- Validó la precisión de datos mostrados en el dashboard.
- Realizó pruebas de rendimiento en el ambiente de pruebas.

Qué haré hoy:
- Resolver la desincronización de actualización en métricas.
- Generar reportes automáticos de rendimiento.

Bloqueos: Pendiente ajuste de intervalos de actualización en backend.

### Juan Santander

Qué hice ayer:
- Realizó pruebas visuales completas del dashboard.
- Creó documentación de interfaz para revisión.

Qué haré hoy:
- Ajustar la visualización de indicadores en dashboard.
- Preparar mockup final para la revisión del sprint.

Bloqueos: Ninguno.

## Acuerdos y Compromisos del Día

1. Revisar las observaciones del dashboard en conjunto a las 4:00 PM.
2. Diego consolidará el informe para Sprint Review.
3. Benjamin ajustará sincronización de métricas antes del viernes.

## Métricas del Sprint (Estado Actual)

Tareas planificadas: 8
Tareas completadas: 7
Tareas en progreso: 1
Días transcurridos: 9/10
Bloqueos activos: 1
Horas trabajadas acumuladas: 75

Documento elaborado por: Diego Inostroza

Fecha de elaboración: 18 de septiembre de 2025, 9:20 AM

Próxima revisión: Daily Meeting #20 – Viernes 19 de septiembre 2025