# Daily Meeting 20 – Sprint 2

Fecha: Viernes, 19 de septiembre de 2025

Sprint: 2

Sistema de Gestión de Incidencias IT

## Información General

Hora: 9:00 – 9:15 AM

Objetivo del día: Realizar cierre del Sprint 2, verificando entregables finales y preparando el Sprint Review.

Lugar: Reunión virtual (Google Meet)

## Asistentes

- Diego Inostroza (Facilitador)
- Benjamín Barrera
- Juan Santander

## Resumen de Progress Update

### Diego Inostroza

Qué hice ayer:
- Consolidé resultados de pruebas para la Sprint Review.
- Revisé cumplimiento de criterios de aceptación.

Qué haré hoy:
- Preparar documentación final del sprint.
- Coordinar Sprint Review y definir backlog para Sprint 3.

Bloqueos: Ninguno.

### Benjamín Barrera

Qué hice ayer:
- Ajustó sincronización de métricas en backend.
- Generó reportes automáticos de rendimiento.

Qué haré hoy:
- Validar datos finales de reportes.
- Cerrar HU-10 (Dashboard de métricas) y subir documentación técnica.

Bloqueos: Ninguno.

### Juan Santander

Qué hice ayer:
- Ajustó visualización de indicadores en dashboard.
- Preparó mockup final para la revisión del sprint.

Qué haré hoy:
- Presentar la interfaz final del dashboard.
- Documentar observaciones visuales y proponer mejoras para Sprint 3.

Bloqueos: Ninguno.

## Acuerdos y Compromisos del Día

1. Sprint Review programada para las 10:30 AM.
2. Diego consolidará feedback para planificación del Sprint 3.
3. Todo el equipo actualizará documentación antes del cierre del día.

## Métricas del Sprint (Cierre)

Tareas planificadas: 8
Tareas completadas: 8
Tareas en progreso: 0
Días transcurridos: 10/10
Bloqueos activos: 0
Horas trabajadas acumuladas: 84
Porcentaje de cumplimiento: 100%

Documento elaborado por: Diego Inostroza

Fecha de elaboración: 19 de septiembre de 2025, 9:20 AM

Próxima revisión: Sprint Review – Lunes 22 de septiembre 2025