Daily Meeting 22 - Sprint 3

Sistema de Gestión de Incidencias IT

Información General

Fecha: 22/09/2025
Facilitador: Diego Inostroza
Participantes: Diego Inostroza, Benjamín Barrera, Juan Santander
Duración: 15 minutos

Resumen de Progress Update

Diego Inostroza

- Supervisó los primeros avances en la implementación del módulo de notificaciones.

- Coordinó la planificación paralela del desarrollo de comentarios (HU-09).

- Validó la estructura base de la base de datos para ambos módulos.

Benjamín Barrera

- Avanzó con la configuración del servicio de envío de notificaciones internas.

- Implementó el modelo y repositorio para almacenar comentarios.

- Inició pruebas del flujo de creación y envío de alertas.

Juan Santander

- Diseñó la interfaz de comentarios para los tickets.

- Implementó componentes visuales para mostrar notificaciones y respuestas.

- Probó el renderizado en tiempo real con datos simulados.

Acuerdos y Compromisos

- Finalizar la lógica base de los módulos HU-08 y HU-09.

- Alinear la estructura visual entre notificaciones y comentarios.

- Preparar pruebas funcionales iniciales para ambas funcionalidades.

Decisiones Tomadas

- Se aprueba el avance técnico del sistema de notificaciones.

- Se decide implementar un canal de comunicación asíncrono para actualizaciones.

- Se establece que las notificaciones se gestionarán por prioridad y tipo.

Metas del Día

- Completar endpoints de creación y listado de comentarios.

- Integrar el servicio de notificaciones con el frontend.

- Validar las respuestas del servidor en tiempo real.

Compromisos Específicos

- Diego: Validar documentación técnica y coordinar integración de ambos módulos.

- Benjamín: Desarrollar la API de comentarios y conexión con la base de datos.

- Juan: Crear el panel visual de notificaciones con estilos definitivos.

Bloqueos a Escalar

Retraso menor en la sincronización del canal de notificaciones, en revisión.

Métricas del Sprint

- Avance del Sprint: 18 %

- Tareas Completadas: Backend de notificaciones y estructura del módulo de comentarios.

- Bloqueos: 1 (sincronización en canal de comunicación).

Documento elaborado por: Diego Inostroza
Fecha de elaboración: 22 de septiembre 2025, 9:20 AM
Próxima revisión: Daily Meeting 23 - martes 23 de septiembre, 9:00 AM