Daily Meeting 23 - Sprint 3

Sistema de Gestión de Incidencias IT

Información General

Fecha: 23/09/2025
Facilitador: Diego Inostroza
Participantes: Diego Inostroza, Benjamín Barrera, Juan Santander
Duración: 15 minutos

Resumen de Progress Update

Diego Inostroza

- Supervisó la integración entre los módulos de notificaciones y comentarios.

- Validó el correcto flujo de datos entre frontend y backend.

- Coordinó la priorización de tareas para completar la HU-08.

Benjamín Barrera

- Desarrolló el servicio que vincula notificaciones automáticas con nuevos comentarios.

- Implementó un canal asíncrono para emitir alertas en tiempo real.

- Corrigió errores de latencia detectados en la comunicación entre módulos.

Juan Santander

- Integró la interfaz de comentarios con el panel de notificaciones.

- Implementó visualmente alertas dinámicas en el frontend.

- Probó la actualización automática de notificaciones tras publicar un comentario.

Acuerdos y Compromisos

- Consolidar la integración entre HU-08 y HU-09.

- Documentar los flujos de comunicación y los eventos disparadores.

- Preparar la primera ronda de pruebas funcionales conjuntas.

Decisiones Tomadas

- Se aprueba la integración inicial entre módulos.

- Se decide utilizar WebSockets para mantener la actualización en tiempo real.

- Se define la prioridad de completar la HU-08 antes de finalizar la semana.

Metas del Día

- Finalizar la integración funcional entre notificaciones y comentarios.

- Ejecutar pruebas de envío y recepción de mensajes.

- Documentar los resultados y métricas de respuesta del sistema.

Compromisos Específicos

- Diego: Coordinar las pruebas integradas y validar la estabilidad del sistema.

- Benjamín: Optimizar los tiempos de respuesta del backend.

- Juan: Mejorar la experiencia visual de las notificaciones y su persistencia.

Bloqueos a Escalar

Persisten demoras intermitentes en la recepción de notificaciones en frontend; se analizará el socket del servidor.

Métricas del Sprint

- Avance del Sprint: 30 %

- Tareas Completadas: Integración HU-08 y HU-09, comunicación bidireccional funcional.

- Bloqueos: 1 (latencia en canal WebSocket).

Documento elaborado por: Diego Inostroza
Fecha de elaboración: 23 de septiembre 2025, 9:20 AM
Próxima revisión: Daily Meeting 24 - miércoles 24 de septiembre, 9:00 AM