Daily Meeting 25 - Sprint 3

Sistema de Gestión de Incidencias IT

Información General

Fecha: 25/09/2025
Facilitador: Diego Inostroza
Participantes: Diego Inostroza, Benjamín Barrera, Juan Santander
Duración: 15 minutos

Resumen de Progress Update

Diego Inostroza

- Supervisó la finalización del módulo de notificaciones automáticas.

- Coordinó la validación funcional del sistema de comentarios.

- Programó las pruebas integradas entre ambos módulos para la jornada siguiente.

Benjamín Barrera

- Finalizó los controladores y endpoints del módulo de comentarios.

- Aseguró la persistencia de notificaciones vinculadas a nuevos comentarios.

- Ejecutó pruebas de validación cruzada entre backend y base de datos.

Juan Santander

- Implementó la vista final del módulo de comentarios con actualización dinámica.

- Validó la visualización conjunta de comentarios y alertas en el panel principal.

- Ajustó la interfaz para mejorar la legibilidad y el tiempo de respuesta visual.

Acuerdos y Compromisos

- Completar la documentación final de los módulos HU-08 y HU-09.

- Preparar el entorno para pruebas integradas.

- Consolidar las métricas de rendimiento y comunicación en tiempo real.

Decisiones Tomadas

- Se aprueban HU-08 y HU-09 como entregables funcionales del Sprint 3.

- Se define que el próximo paso será la integración completa con el módulo de dashboard.

- Se acuerda incluir un sistema de logs para auditoría de comentarios.

Metas del Día

- Cerrar HU-08 y HU-09.

- Validar la correcta interacción entre módulos.

- Documentar resultados y preparar reporte de validaciones.

Compromisos Específicos

- Diego: Supervisar cierre de las historias y actualizar el backlog.

- Benjamín: Finalizar documentación técnica de endpoints.

- Juan: Probar y validar los elementos visuales del sistema.

Bloqueos a Escalar

No se reportan bloqueos; ambos módulos están estables y funcionales.

Métricas del Sprint

- Avance del Sprint: 60 %

- Tareas Completadas: HU-08 y HU-09 finalizadas.

- Bloqueos: 0

Documento elaborado por: Diego Inostroza
Fecha de elaboración: 25 de septiembre 2025, 9:20 AM
Próxima revisión: Daily Meeting 26 - viernes 26 de septiembre, 9:00 AM