Daily Meeting 26 - Sprint 3

Sistema de Gestión de Incidencias IT

Información General

Fecha: 26/09/2025
Facilitador: Diego Inostroza
Participantes: Diego Inostroza, Benjamín Barrera, Juan Santander
Duración: 15 minutos

Resumen de Progress Update

Diego Inostroza

- Supervisó la integración completa de los módulos de notificaciones y comentarios.

- Coordinó las pruebas conjuntas de ambos componentes en ambiente de desarrollo.

- Validó el cumplimiento del backlog técnico y las métricas intermodulares.

Benjamín Barrera

- Ejecutó pruebas integradas entre los módulos HU-08 y HU-09.

- Ajustó los controladores para garantizar la coherencia de datos.

- Implementó logs de auditoría para registrar los eventos generados en tiempo real.

Juan Santander

- Validó el correcto despliegue de comentarios y alertas en el panel principal.

- Mejoró la sincronización visual del frontend con los cambios recibidos del backend.

- Comenzó los preparativos para integrar los datos al dashboard estadístico.

Acuerdos y Compromisos

- Consolidar las pruebas integradas y registrar resultados en la documentación técnica.

- Iniciar la configuración del módulo de dashboard el próximo lunes.

- Garantizar la estabilidad de los eventos y registros antes del fin del sprint.

Decisiones Tomadas

- Se aprueba la integración de los módulos de comunicación interna como estable.

- Se define que el módulo de dashboard será desarrollado sobre los datos generados por HU-08 y HU-09.

- Se decide mantener la arquitectura de eventos por WebSocket para futuras expansiones.

Metas del Día

- Finalizar pruebas integradas.

- Documentar métricas de tiempo de respuesta y carga.

- Preparar entorno de prueba para HU-10 “Dashboard Inicial”.

Compromisos Específicos

- Diego: Revisar documentación de integración y métricas.

- Benjamín: Validar logs de auditoría y optimizar el rendimiento del backend.

- Juan: Preparar los elementos visuales del dashboard y verificar datos en tiempo real.

Bloqueos a Escalar

No se reportan bloqueos técnicos; los módulos funcionan correctamente tras la integración.

Métricas del Sprint

- Avance del Sprint: 75 %

- Tareas Completadas: Integración total de HU-08 y HU-09.

- Bloqueos: 0

Documento elaborado por: Diego Inostroza
Fecha de elaboración: 26 de septiembre 2025, 9:20 AM
Próxima revisión: Daily Meeting 27 - lunes 29 de septiembre, 9:00 AM