Daily Meeting 27 - Sprint 3

Sistema de Gestión de Incidencias IT

Información General

Fecha: 29/09/2025
Facilitador: Diego Inostroza
Participantes: Diego Inostroza, Benjamín Barrera, Juan Santander
Duración: 15 minutos

Resumen de Progress Update

Diego Inostroza

- Dio inicio al desarrollo del HU-10 “Dashboard Inicial”.

- Coordinó la integración de datos provenientes de los módulos HU-08 y HU-09.

- Supervisó la planificación de indicadores clave a mostrar en el panel.

Benjamín Barrera

- Desarrolló endpoints para obtener métricas de tickets y usuarios activos.

- Implementó consultas agregadas en la base de datos para alimentar el dashboard.

- Validó la estructura de respuesta de la API con el equipo frontend.

Juan Santander

- Diseñó la interfaz visual del dashboard inicial.

- Creó componentes gráficos para representar métricas en tiempo real.

- Probó la conexión del frontend con los nuevos endpoints del backend.

Acuerdos y Compromisos

- Finalizar la conexión de datos entre backend y frontend.

- Implementar indicadores básicos: tickets por estado, tickets resueltos y técnicos activos.

- Documentar los componentes visuales implementados.

Decisiones Tomadas

- Se aprueba el diseño del dashboard con enfoque en métricas de desempeño técnico.

- Se define el uso de gráficos dinámicos para la presentación de datos.

- Se acuerda priorizar la actualización automática del panel cada 60 segundos.

Metas del Día

- Completar la estructura del dashboard inicial.

- Integrar métricas principales desde la base de datos.

- Validar la correcta visualización de datos en tiempo real.

Compromisos Específicos

- Diego: Supervisar el cumplimiento de metas del día y validar los indicadores definidos.

- Benjamín: Optimizar las consultas para obtener estadísticas agregadas.

- Juan: Implementar gráficos dinámicos y pruebas de visualización.

Bloqueos a Escalar

No se reportan bloqueos en esta jornada; la integración avanza según lo planificado.

Métricas del Sprint

- Avance del Sprint: 82 %

- Tareas Completadas: Inicio de HU-10, integración de datos y estructura visual.

- Bloqueos: 0

Documento elaborado por: Diego Inostroza
Fecha de elaboración: 29 de septiembre 2025, 9:20 AM
Próxima revisión: Daily Meeting 28 - martes 30 de septiembre, 9:00 AM