Daily Meeting 28 - Sprint 3

Sistema de Gestión de Incidencias IT

Información General

Fecha: 30/09/2025
Facilitador: Diego Inostroza
Participantes: Diego Inostroza, Benjamín Barrera, Juan Santander
Duración: 15 minutos

Resumen de Progress Update

Diego Inostroza

- Supervisó la finalización del HU-10 “Dashboard Inicial”.

- Validó la coherencia de las métricas presentadas y su correspondencia con los datos del sistema.

- Coordinó las pruebas de visualización y actualización de datos en tiempo real.

Benjamín Barrera

- Ajustó las consultas SQL para mejorar el rendimiento del dashboard.

- Implementó endpoints adicionales para mostrar métricas de rendimiento de técnicos y tickets resueltos.

- Documentó los resultados de las pruebas de carga y tiempo de respuesta.

Juan Santander

- Finalizó la interfaz del dashboard con gráficos dinámicos e indicadores visuales.

- Implementó colores y estados visuales para diferenciar métricas críticas.

- Ejecutó pruebas de visualización y validación con datos simulados.

Acuerdos y Compromisos

- Cerrar el desarrollo del HU-10 como entregable final del Sprint 3.

- Preparar la documentación de métricas y reportes gráficos.

- Iniciar pruebas integradas del sistema completo en la siguiente jornada.

Decisiones Tomadas

- Se aprueba la HU-10 como completada y funcional.

- Se confirma la estabilidad del dashboard y su actualización automática.

- Se define que los datos del dashboard serán base para futuras métricas del Sprint 4.

Metas del Día

- Terminar las pruebas de rendimiento y visualización del dashboard.

- Documentar los resultados técnicos del HU-10.

- Validar la integración completa de los módulos de Sprint 3.

Compromisos Específicos

- Diego: Revisar documentación del HU-10 y aprobar cierre formal del sprint.

- Benjamín: Publicar versión estable del backend con métricas optimizadas.

- Juan: Generar capturas visuales para la documentación del dashboard.

Bloqueos a Escalar

No se reportan bloqueos; el módulo de dashboard opera correctamente.

Métricas del Sprint

- Avance del Sprint: 95 %

- Tareas Completadas: HU-10 finalizada y validada.

- Bloqueos: 0

Documento elaborado por: Diego Inostroza
Fecha de elaboración: 30 de septiembre 2025, 9:20 AM
Próxima revisión: Daily Meeting 29 - miércoles 1 de octubre, 9:00 AM