Daily Meeting 29 - Sprint 3

Sistema de Gestión de Incidencias IT

Información General

Fecha: 01/10/2025
Facilitador: Diego Inostroza
Participantes: Diego Inostroza, Benjamín Barrera, Juan Santander
Duración: 15 minutos

Resumen de Progress Update

Diego Inostroza

- Coordinó la ejecución de las pruebas integradas del sistema.

- Supervisó la validación funcional entre los módulos de dashboard, notificaciones y comentarios.

- Preparó el cronograma para el Sprint Review del día siguiente.

Benjamín Barrera

- Realizó pruebas de integración entre el backend y la base de datos con datos reales.

- Ajustó controladores para mejorar el manejo de errores en las API.

- Documentó resultados de rendimiento y estabilidad del servidor.

Juan Santander

- Validó la integración visual del dashboard con el resto del sistema.

- Corrigió errores de renderizado en las métricas gráficas.

- Preparó el material visual para la demostración del Sprint Review.

Acuerdos y Compromisos

- Terminar las pruebas de integración durante el día.

- Documentar los resultados y observaciones técnicas.

- Ensayar la presentación para el Sprint Review.

Decisiones Tomadas

- Se aprueba el sistema como estable y funcional tras pruebas integradas.

- Se confirma la fecha del Sprint Review para el jueves 2 de octubre de 2025.

- Se acuerda realizar la retrospectiva inmediatamente después del Review.

Metas del Día

- Finalizar validaciones del sistema completo.

- Consolidar documentación técnica y visual.

- Coordinar la exposición del Sprint Review.

Compromisos Específicos

- Diego: Revisar documentación técnica final y coordinar presentación.

- Benjamín: Validar logs de prueba y métricas del backend.

- Juan: Ensayar la exposición y preparar recursos gráficos del Review.

Bloqueos a Escalar

No se reportan bloqueos; el sistema funciona correctamente tras la integración final.

Métricas del Sprint

- Avance del Sprint: 98 %

- Tareas Completadas: Pruebas integradas y validación funcional completa.

- Bloqueos: 0

Documento elaborado por: Diego Inostroza
Fecha de elaboración: 1 de octubre 2025, 9:20 AM
Próxima revisión: Daily Meeting 30 - jueves 2 de octubre, 9:00 AM