Daily Meeting 30 - Sprint 3

Sistema de Gestión de Incidencias IT

Información General

Fecha: 02/10/2025
Facilitador: Diego Inostroza
Participantes: Diego Inostroza, Benjamín Barrera, Juan Santander
Duración: 15 minutos

Resumen de Progress Update

Diego Inostroza

- Dirigió la reunión de Sprint Review para presentar los resultados del Sprint 3.

- Coordinó la demostración funcional de los módulos HU-08, HU-09 y HU-10.

- Recogió observaciones del Product Owner y del equipo de QA.

Benjamín Barrera

- Explicó la arquitectura técnica de los módulos de notificaciones y comentarios.

- Detalló los ajustes realizados en el backend para optimizar la respuesta en tiempo real.

- Propuso mejoras para la indexación de datos en futuras iteraciones.

Juan Santander

- Mostró la integración visual del dashboard y las notificaciones.

- Presentó la interacción completa entre los componentes visuales del sistema.

- Recopiló feedback de los asistentes sobre la usabilidad de la interfaz.

Acuerdos y Compromisos

- Documentar los resultados del Sprint 3 en el informe de revisión.

- Preparar el backlog actualizado para el Sprint 4.

- Implementar las observaciones de diseño y rendimiento en el próximo sprint.

Decisiones Tomadas

- Se aprueba el Sprint 3 como completado exitosamente.

- Se define como prioridad para el Sprint 4 el desarrollo del módulo de reportes y filtros avanzados.

- Se mantiene la arquitectura actual de eventos por su estabilidad comprobada.

Metas del Día

- Cerrar formalmente el Sprint 3.

- Consolidar la documentación del Sprint Review.

- Planificar la retrospectiva y el inicio del Sprint 4.

Compromisos Específicos

- Diego: Elaborar el documento de cierre del Sprint 3 y coordinar la retrospectiva.

- Benjamín: Preparar entorno técnico para Sprint 4 e implementar mejoras de rendimiento.

- Juan: Ajustar componentes visuales y planificar nuevas vistas para reportes.

Bloqueos a Escalar

No se reportan bloqueos; todos los objetivos del Sprint 3 fueron alcanzados.

Métricas del Sprint

- Avance del Sprint: 100 %

- Tareas Completadas: HU-08, HU-09 y HU-10 finalizadas.

- Bloqueos: 0

Documento elaborado por: Diego Inostroza
Fecha de elaboración: 2 de octubre 2025, 9:20 AM
Próxima revisión: Daily Meeting 31 - Sprint 4 – viernes 3 de octubre, 9:00 AM