# Daily Meeting 21 – Sprint 3

Fecha: Lunes, 22 de septiembre de 2025

Sprint: 3

Sistema de Gestión de Incidencias IT

## Información General

Hora: 9:00 – 9:15 AM

Objetivo del día: Iniciar el Sprint 3 definiendo prioridades, alcance y planificación de nuevas mejoras del sistema.

Lugar: Reunión virtual (Google Meet)

## Asistentes

- Diego Inostroza (Facilitador)
- Benjamín Barrera
- Juan Santander

## Resumen de Progress Update

### Diego Inostroza

Qué hice ayer:
- Conduje la Sprint Review del Sprint 2.
- Consolidé feedback del profesor y del equipo para el nuevo ciclo.

Qué haré hoy:
- Presentar backlog ajustado y definir objetivos del Sprint 3.
- Documentar planificación y criterios de aceptación.

Bloqueos: Ninguno.

### Benjamín Barrera

Qué hice ayer:
- Validó datos finales de reportes y métricas del Sprint 2.
- Entregó documentación técnica actualizada.

Qué haré hoy:
- Iniciar diseño de arquitectura para módulo de reportes (HU-11).
- Configurar ambiente de pruebas para nuevas APIs.

Bloqueos: Ninguno.

### Juan Santander

Qué hice ayer:
- Presentó interfaz final del dashboard.
- Registró observaciones visuales y recomendaciones.

Qué haré hoy:
- Crear wireframes para módulo de reportes.
- Ajustar componentes visuales según nuevas historias de usuario.

Bloqueos: Esperando confirmación del diseño del backend para reportes.

## Acuerdos y Compromisos del Día

1. Establecer objetivos del Sprint 3: HU-11 (Reportes) y HU-12 (Filtros avanzados de tickets).
2. Crear y validar backlog actualizado.
3. Programar revisión técnica inicial para el martes 23/09.

## Métricas del Sprint (Inicio)

Tareas planificadas: 9
Tareas en progreso: 0
Días transcurridos: 1/10
Bloqueos activos: 0
Horas trabajadas acumuladas: 8

Documento elaborado por: Diego Inostroza

Fecha de elaboración: 22 de septiembre de 2025, 9:20 AM

Próxima revisión: Daily Meeting #22 – Martes 23 de septiembre 2025