# Daily Meeting 22 – Sprint 3

Fecha: Martes, 23 de septiembre de 2025

Sprint: 3

Sistema de Gestión de Incidencias IT

## Información General

Hora: 9:00 – 9:15 AM

Objetivo del día: Continuar con el desarrollo del módulo de reportes y la implementación de filtros avanzados.

Lugar: Reunión virtual (Google Meet)

## Asistentes

- Diego Inostroza (Facilitador)
- Benjamín Barrera
- Juan Santander

## Resumen de Progress Update

### Diego Inostroza

Qué hice ayer:
- Presenté backlog ajustado y definí objetivos del Sprint 3.
- Documenté planificación y criterios de aceptación.

Qué haré hoy:
- Coordinar revisión técnica inicial del sprint.
- Validar avance de diseño del módulo de reportes.

Bloqueos: Ninguno.

### Benjamín Barrera

Qué hice ayer:
- Inició diseño de arquitectura para módulo de reportes (HU-11).
- Configuró ambiente de pruebas para nuevas APIs.

Qué haré hoy:
- Desarrollar endpoints base para generación de reportes.
- Integrar consultas SQL para filtros avanzados de tickets.

Bloqueos: Pendiente validación de estructura de datos por Diego.

### Juan Santander

Qué hice ayer:
- Creó wireframes para el módulo de reportes.
- Ajustó componentes visuales según nuevas historias de usuario.

Qué haré hoy:
- Iniciar desarrollo de interfaz de reportes.
- Diseñar filtros avanzados de búsqueda y visualización.

Bloqueos: A la espera de endpoints definitivos de reportes.

## Acuerdos y Compromisos del Día

1. Benjamín entregará los endpoints base al final del día.
2. Juan conectará la interfaz de reportes el miércoles 24/09.
3. Diego revisará criterios de validación de filtros avanzados.

## Métricas del Sprint (Estado Actual)

Tareas planificadas: 9
Tareas completadas: 1
Tareas en progreso: 3
Días transcurridos: 2/10
Bloqueos activos: 1
Horas trabajadas acumuladas: 16

Documento elaborado por: Diego Inostroza

Fecha de elaboración: 23 de septiembre de 2025, 9:20 AM

Próxima revisión: Daily Meeting #23 – Miércoles 24 de septiembre 2025