# Daily Meeting 23 – Sprint 3

Fecha: Miércoles, 24 de septiembre de 2025

Sprint: 3

Sistema de Gestión de Incidencias IT

## Información General

Hora: 9:00 – 9:15 AM

Objetivo del día: Integrar los primeros avances del módulo de reportes con el frontend y continuar pruebas de filtros avanzados.

Lugar: Reunión virtual (Google Meet)

## Asistentes

- Diego Inostroza (Facilitador)
- Benjamín Barrera
- Juan Santander

## Resumen de Progress Update

### Diego Inostroza

Qué hice ayer:
- Coordiné revisión técnica inicial del sprint.
- Validé avance de diseño del módulo de reportes.

Qué haré hoy:
- Revisar integración entre backend y frontend.
- Asegurar cumplimiento de criterios de aceptación iniciales.

Bloqueos: Ninguno.

### Benjamín Barrera

Qué hice ayer:
- Desarrolló endpoints base para generación de reportes.
- Integró consultas SQL para filtros avanzados.

Qué haré hoy:
- Implementar paginación y filtros por fecha en los reportes.
- Realizar pruebas de consistencia de datos.

Bloqueos: Esperando feedback del frontend sobre estructura JSON.

### Juan Santander

Qué hice ayer:
- Inició desarrollo de interfaz del módulo de reportes.
- Diseñó filtros avanzados de búsqueda y visualización.

Qué haré hoy:
- Conectar la interfaz de reportes con los endpoints entregados.
- Implementar paginación visual y validaciones de campo.

Bloqueos: Sincronización pendiente entre endpoints y vista.

## Acuerdos y Compromisos del Día

1. Verificar integración completa de reportes y filtros antes del jueves.
2. Ajustar endpoints según observaciones de frontend.
3. Registrar feedback técnico para revisión del viernes 26/09.

## Métricas del Sprint (Estado Actual)

Tareas planificadas: 9
Tareas completadas: 2
Tareas en progreso: 4
Días transcurridos: 3/10
Bloqueos activos: 1
Horas trabajadas acumuladas: 25

Documento elaborado por: Diego Inostroza

Fecha de elaboración: 24 de septiembre de 2025, 9:20 AM

Próxima revisión: Daily Meeting #24 – Jueves 25 de septiembre 2025