# Daily Meeting 24 – Sprint 3

Fecha: Jueves, 25 de septiembre de 2025

Sprint: 3

Sistema de Gestión de Incidencias IT

## Información General

Hora: 9:00 – 9:15 AM

Objetivo del día: Consolidar la integración de reportes y filtros, y comenzar las pruebas del módulo completo.

Lugar: Reunión virtual (Google Meet)

## Asistentes

- Diego Inostroza (Facilitador)
- Benjamín Barrera
- Juan Santander

## Resumen de Progress Update

### Diego Inostroza

Qué hice ayer:
- Revisé integración entre backend y frontend.
- Validé cumplimiento de criterios de aceptación iniciales.

Qué haré hoy:
- Revisar reportes funcionales generados.
- Coordinar pruebas de usuario para validar usabilidad del módulo.

Bloqueos: Ninguno.

### Benjamín Barrera

Qué hice ayer:
- Implementó paginación y filtros por fecha en los reportes.
- Realizó pruebas de consistencia de datos.

Qué haré hoy:
- Refinar consultas para mejorar tiempo de respuesta.
- Documentar endpoints definitivos de reportes y filtros.

Bloqueos: Ninguno.

### Juan Santander

Qué hice ayer:
- Conectó la interfaz de reportes con endpoints del backend.
- Implementó paginación visual y validaciones de campo.

Qué haré hoy:
- Ajustar detalles visuales y formato de tablas.
- Probar flujo completo de generación de reportes.

Bloqueos: Ninguno.

## Acuerdos y Compromisos del Día

1. Validar flujo completo del módulo de reportes hoy.
2. Diego coordinará prueba funcional con usuarios.
3. Benjamin y Juan documentarán ajustes técnicos y visuales.

## Métricas del Sprint (Estado Actual)

Tareas planificadas: 9
Tareas completadas: 5
Tareas en progreso: 3
Días transcurridos: 4/10
Bloqueos activos: 0
Horas trabajadas acumuladas: 34

Documento elaborado por: Diego Inostroza

Fecha de elaboración: 25 de septiembre de 2025, 9:20 AM

Próxima revisión: Daily Meeting #25 – Viernes 26 de septiembre 2025