# Daily Meeting 25 – Sprint 3

Fecha: Miércoles, 12 de noviembre de 2025

Sprint: 3

Sistema de Gestión de Incidencias IT

## Información General

Hora: 9:00 – 9:15 AM

Objetivo del día: Evaluar el progreso final del Sprint 3 y planificar los ajustes pendientes para el cierre del semestre.

Lugar: Reunión virtual (Google Meet)

## Asistentes

- Diego Inostroza (Facilitador)
- Benjamín Barrera
- Juan Santander

## Resumen de Progress Update

### Diego Inostroza

Qué hice ayer:
- Supervisé la consolidación del módulo de reportes.
- Revisé los entregables pendientes para cierre del sprint.

Qué haré hoy:
- Validar documentación final y versiones de entrega.
- Coordinar la reunión de cierre y Retrospectiva del Sprint 3.

Bloqueos: Ninguno.

### Benjamín Barrera

Qué hice ayer:
- Optimizó rendimiento del módulo de reportes y filtros.
- Corrigió errores de consulta en el dashboard principal.

Qué haré hoy:
- Preparar entrega técnica final.
- Apoyar en revisión de código y pruebas de estabilidad.

Bloqueos: Ninguno.

### Juan Santander

Qué hice ayer:
- Realizó pruebas visuales finales del módulo de reportes.
- Documentó cambios visuales en el sistema.

Qué haré hoy:
- Ajustar interfaz final para entrega.
- Colaborar en la presentación de cierre del proyecto.

Bloqueos: Ninguno.

## Acuerdos y Compromisos del Día

1. Diego coordinará la reunión de Retrospectiva hoy a las 10:30 AM.
2. Benjamín entregará la versión final del backend.
3. Juan completará documentación visual y mockups finales.

## Métricas del Sprint (Cierre)

Tareas planificadas: 9
Tareas completadas: 9
Tareas en progreso: 0
Días transcurridos: 10/10
Bloqueos activos: 0
Horas trabajadas acumuladas: 86
Porcentaje de cumplimiento: 100%

Documento elaborado por: Diego Inostroza

Fecha de elaboración: 12 de noviembre de 2025, 9:20 AM

Próxima revisión: Retrospectiva Sprint 3 – Jueves 13 de noviembre 2025