SPRINT 3

SISTEMA DE GESTIÓN DE INCIDENCIAS IT

Información General

- Período del Sprint: 19 de septiembre – 3 de octubre de 2025

- Duración: 11 días hábiles

- Equipo:

  - Diego Inostroza (Product Owner / Scrum Master)

  - Benjamín Barrera (Backend Developer)

  - Juan Santander (Frontend Developer)

- Objetivo del Sprint:
Desarrollar e integrar los módulos de notificaciones (HU-08), comentarios (HU-09) y dashboard inicial (HU-10), consolidando la comunicación en tiempo real y la visualización de métricas clave del sistema.

Sprint Goal

Establecer un entorno colaborativo y analítico mediante la implementación de notificaciones, comentarios internos y visualizaciones gráficas del estado general del sistema, garantizando la estabilidad y la interoperabilidad de los módulos desarrollados.

Backlog del Sprint 3

Resumen de Progreso

El Sprint 3 consolidó la comunicación interna del sistema mediante módulos de notificaciones y comentarios, y culminó con la creación del dashboard inicial que recopila las métricas globales del sistema.
Todos los módulos fueron integrados, probados y validados exitosamente.

Principales logros:

- Sistema de notificaciones y comentarios en tiempo real.

- Dashboard funcional con métricas actualizadas dinámicamente.

- Estabilidad comprobada entre backend, frontend y base de datos.

- Sprint Review aprobado sin observaciones críticas.

Daily Meetings Resumidas

Entregables del Sprint

- Módulo de Notificaciones (HU-08)

- Módulo de Comentarios (HU-09)

- Dashboard Inicial (HU-10)

- Documentación técnica actualizada

- Informe de pruebas integradas

- Reporte de Sprint Review y Retrospectiva

Sprint Review

El Sprint 3 se presentó el 2 de octubre de 2025, con éxito total en la integración de funcionalidades.
El sistema demostró ser estable, funcional y con un excelente rendimiento en tiempo real.

Observaciones del Review:

- La interfaz del dashboard es clara y eficaz.

- El sistema de comentarios y notificaciones facilita la colaboración interna.

- Se sugiere añadir exportaciones de reportes en próximas iteraciones.

Retrospectiva del Sprint

Aspectos positivos:

- Flujo de trabajo eficiente y buena comunicación interna.

- Integración sin bloqueos entre módulos.

- Excelente cumplimiento de plazos y backlog planificado.

Aspectos a mejorar:

- Ampliar cobertura de pruebas de rendimiento en futuras entregas.

- Mejorar la estandarización de documentación técnica.

Compromisos para el siguiente sprint:

- Implementar reportes descargables (HU-11).

- Crear filtros avanzados en el dashboard (HU-12).

- Aumentar la automatización de pruebas.

Métricas del Sprint 3 (Resumen)

Documento elaborado por: Diego Inostroza
Fecha de elaboración: 3 de octubre 2025, 9:30 AM
Próxima revisión: Daily Meeting 32 - Sprint 4 – lunes 6 de octubre 2025, 9:00 AM